Приложение к постановлению

Администрации

Колпашевского  района

от    27.01.2011    №   38

Административный регламент

исполнения Администрацией Колпашевского района муниципальной функций по осуществлению дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района,

а также осуществлению иных полномочий

в области использования автомобильных дорог

и осуществления дорожной деятельности в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет сроки и последовательность действий и/или принятия решений Администрацией Колпашевского района при осуществлении муниципальной функции по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района, а также осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее муниципальная функция).

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации. Издательство "Юридическая литература", 06 октября 2003, № 40, ст. 3822), Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №  94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации. Издательство "Юридическая литература", 25 июля 2005, № 30, ст.3105), Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации. Издательство "Юридическая литература", 12 ноября 2007, № 46, ст. 5553), Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ("Российская газета" от 26 декабря 1995 г., Собрание законодательства Российской Федерации от 11 декабря 1995 г., № 50, ст.4873), Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Российская газета" от   30   октября 2001 г. №  211-212, "Парламентская газета" от 30 октября 2001 г. № 204-205, Собрание законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. № 44 ст. 4147), Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации. Издательство "Юридическая литература", 07 января 2002, № 1, ст. 1), Законом Томской области от 26 декабря 2008 г. № 295-ОЗ "Кодекс Томской области об административных правонарушениях" (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 18 декабря 2008 г. № 1912), Решением Думы Колпашевского района от 14.07.2006 № 181 «Об утверждении Положения об организации работ по содержанию и ремонту, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами и дорожных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район» и другими нормативными актами Российской Федерации, Томской области и Колпашевского района.

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляет Администрация Колпашевского района (далее - Администрация). Непосредственное исполнение муниципальной функции возложено на отдел муниципального хозяйства и дорожного комплекса Администрации (далее -отдел Администрации).

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции.

2.1. Порядок информирования о муниципальной функции.

- место нахождения Отдела Администрации:

- адрес:  636460, Томская область, г.Колпашево,   ул.Кирова, 26, кабинет 316.

- график работы Отдела Администрации:

В рабочие дни с 900 до 1300 и с 1400 до 1800.

Справочный телефон (838 254) 4 03 72.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет - http://kolpadm.tom.ru/.

Адрес электронной почты Администрации klpadm@tomsk.gov.ru

Порядок получения консультаций по процедуре исполнения муниципальной функции:

Консультацию можно получить у специалиста отдела напрямую в рабочее время по адресу Отдела, либо в письменном виде, отправив запрос по интересующему вопросу на имя Главы Колпашевского района по адресу Администрации и получить ответ в установленные сроки.

При поступлении телефонного звонка служащий должен представиться, выслушать вопрос и корректно ответить по существу заданного вопроса.

При поступлении письменного обращения граждан или организаций служащий должен проверить поступившую информацию и дать ответ по существу заданного вопроса в установленные сроки. При выдаче недостоверной информации служащий несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции определены в подразделе 3.1. «Описание последовательности действий» при осуществлении муниципальной функции.

2.3. Перечень оснований для отказа исполнения муниципальной функции:

Отказ от исполнения муниципальной функции не допускается.

3. Административные процедуры.

3.1. Описание последовательности действий при осуществлении муниципальной функции (приложение: блок-схема)

3.1.1. Проведение обследования состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района с составлением акта обследования.

Осуществляется специалистом отдела, на основании распоряжения начальника отдела либо должностного лица Администрации (устного, либо письменного), ответственного за исполнение муниципальной функции в данной сфере деятельности, непосредственно на объекте (при необходимости с привлечением специалистов дорожных служб и специализированной техники). Срок выполнения - до 2 рабочих дней. По  итогам  обследования  специалист  отдела составляет акт обследования, который  согласовывается с заместителем Главы района, курирующим данную сферу деятельности. Контроль за совершением действий и принятием решений осуществляет начальник отдела. Акт обследования регистрируется в журнале регистрации исходящих документов отдела (№ 02-07). Результат - наличие акта обследования.

3.1.2. Составление технического задания на проведение необходимых работ.

Осуществляется специалистом отдела по итогам обследования, на основании распоряжения начальника отдела (устного, либо письменного). Срок выполнения - до 2 рабочих дней. Подготовленное техническое задание визируется начальником отдела и утверждается Главой Колпашевского района. Контроль за совершением  действий осуществляет начальник отдела. Техническое задание регистрируется в составе контракта на выполнение работ в организационном отделе, после выявления победителя  аукциона (конкурса или котировки) и подписания контракта. Результат - наличие утверждённого технического задания.

3.1.3. Составление локального сметного расчёта.

Осуществляется экономистом-сметчиком отдела на основании технического задания. Основанием для начала действий является распоряжение начальника отдела (устного, либо письменного). Срок выполнения - до 2  рабочих дней. Подготовленный локальный сметный расчёт утверждается Главой Колпашевского района. Контроль за совершением  действий осуществляет начальник отдела. Локальный сметный расчёт регистрируется в составе контракта на выполнение работ в организационном отделе, после выявления победителя  аукциона (конкурса или котировки) и подписания контракта. Результат - наличие утверждённого локального сметного расчёта.

3.1.4. Подготовка аукционной (конкурсной или котировочной) документации.

Осуществляется специалистом отдела на основании технического задания и локального сметного расчёта. Основанием для начала действий является распоряжение начальника отдела (устное, либо письменное). Срок выполнения - до 2 рабочих дней. Подготовленная аукционная (конкурсная или котировочная) документация визируется начальником отдела и утверждается Главой Колпашевского района. Контроль за совершением  действий осуществляет начальник отдела. Аукционная (конкурсная или котировочная) документация исполняется для проведения аукциона (конкурса  или котировки) и как отдельный этап не регистрируется. Результат - наличие утверждённой аукционной (конкурсной или котировочной) документации.

3.1.5. Согласование подготовленной документации.

Ответственный за прохождение этапов согласования специалист отдела. Основанием для начала действий является распоряжение начальника отдела (устное, либо письменное). Проводится должностными лицами Администрации ответственными за исполнение функций в данной отрасли. Срок выполнения до 15 рабочих дней. Контроль за совершением  действий осуществляет начальник отдела. Аукционная (конкурсная или котировочная) документация исполняется для проведения аукциона (конкурса или котировки) и как отдельный документ не регистрируется. Результат – наличие согласованной документации.

3.1.6. Передача подготовленной и согласованной документации в МУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом и размещению муниципального заказа», для проведения аукциона (конкурса или котировки).

Осуществляется специалистом отдела. Основанием для начала действий является распоряжение начальника отдела (устное, либо письменное). Срок выполнения - 1час, в день окончания согласования. Контроль за совершением  действий осуществляет начальник отдела. Аукционная (конкурсная или котировочная) документация исполняется для проведения аукциона (конкурса или котировки) и как отдельный документ не регистрируется. Результат – наличие согласованной документации в МУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом и размещению муниципального заказа».

3.1.7. Заключение муниципального контракта (договора), по итогам проведённого аукциона (конкурса или котировки).

Осуществляется специалистом отдела, по итогам проведённого аукциона (конкурса или котировки), в сроки, установленные аукционной (конкурсной или котировочной) документацией. Основанием для начала действий является распоряжение начальника отдела (устное, либо письменное). Контроль за совершением  действий осуществляет начальник отдела. Подписанный сторонами муниципальный контракт (договор) регистрируется в организационном отделе. Результат – наличие подписанного сторонами муниципального контракта (договора).

3.1.8. Приёмка выполненных работ.

Осуществляется комиссией Администрации, утверждённой постановлением Главы Колпашевского района на проведение конкретных видов работ. Сроки выполнения - 1 рабочий день. Основанием для начала действий является письменное извещение исполнителя об окончании выполнения работ, либо окончание сроков выполнения работ, обозначенных в муниципальном контракте (договоре). В содержание работ входит проверка объёмов и качества произведённых работ, а также объёмов и качества материалов, использованных при производстве работ, на соответствие техническому заданию и локальному сметному расчёту. Контроль за совершением  действий и принятием решений осуществляет заместитель Главы района, ответственный за производство работ в данной сфере деятельности. Результат – наличие подписанного Акта приёмки выполненных работ.

3.1.9. Выполнение условий договора в части оплаты.

Осуществляется специалистом отдела и должностными лицами Администрации, ответственными за производство работ в данной сфере деятельности, в сроки, установленные аукционной (конкурсной или котировочной) документацией (получение счетов-фактур у исполнителя, подписание у Главы района, передача подписанных счетов в отдел бухгалтерского учёта и отчётности для оплаты).

Конечным результатом исполнения муниципальной функции является наличие автомобильных дорог, соответствующих  нормативным требованиям для данной категории автомобильных дорог.

3.2. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции на основании административного регламента.

С жалобой на должностное лицо, нарушающее положения данного административного регламента, можно обратиться в письменном виде, на имя Главы Колпашевского района.

Рабочие дни и часы секретаря приёмной Главы Колпашевского района:

Понедельник с 900 до 1300 и с 1400 до 1800.

Вторник – пятница с 900 до 1300 и с 1400 до 1700.

Телефон приёмной 5-29-47.

Адрес электронной почты Администрации admkkolpashevo@yandex.ru.

Приложение

Блок схема

Муниципальная функция по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района, а также осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

| 1.Проведение обследования состояния автомобильных дорог местного значения в границах Колпашевского района. |  | 2.Составление технического задания на проведение необходимых работ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.Составление локального сметного расчёта по техническому заданию. |  | 4.Подготовка аукционной (конкурсной или котировочной) документации. |  |
| 5.Согласование подготовленной документации |  | 6.Передача подготовленной и согласованной документации в Агентство. |  |
| 7.Заключение муниципального контракта (договора). |  | 8.Приёмка выполненных работ |  |
| 9.Выполнение условий договора в части оплаты. |  |  |  |
| Конечный результат исполнения муниципальной функции является наличие автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям для данной категории автомобильных дорог. |  |  |  |