АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2024                                                                                                    №   1054

О внесении изменения в постановление Администрации Колпашевского района от 16.05.2022 № 647 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район» на 2023-2025 годы»

В связи с необходимостью корректировки краткосрочного плана реализации на 2023-2025 годы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Колпашевского района от 16.05.2022 № 647 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район»                       на 2023-2025 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.09.2022 № 1195, от 28.12.2022 № 1516,                              от 03.03.2023 № 180, от 13.07.2023 № 622, от 17.10.2023 № 959,                                   от 25.12.2023 № 1186, от 18.04.2024 № 355, от 16.08.2024 № 698),                      изложив приложение в следующей редакции:

«

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 16.05.2022 № 647

Краткосрочный план реализации в 2023-2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

- Перечень многоквартирных домов, включённых в краткосрочный план реализации в 2023-2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Колпашевскому району |  |  | Х | Х | Х | 32 268,76 | 26 060,60 | 991 | 106 930 211,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 877 102,30 | 4 053 108,97 | Х | Х | Х | Х |
| 2023 год |  |  | Х | Х | Х | 13 328,70 | 10 486,40 | 376 | 23 288 642,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 553 069,14 | 735 573,07 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5383 | г. Колпашево, пер. Новый, д. 3 | 1971 | К | СМР (з) | 547,00 | 508,80 | 16 | 2 549 383,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 473,67 | 43 909,81 | 5 010,58 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 2 | 8054 | г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1 | 1969 | К | ПСД | 420,00 | 390,00 | 11 | 147 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 900,00 | 0,00 | 379,23 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 3 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 1976 | К | ПСД | 4 885,00 | 3 084,60 | 100 | 339 817,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 817,96 | 0,00 | 110,17 | 217,00 | 2023 | 1 |
| 4 | 5613 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 51 | 1969 | РУФ | СМР (з) | 659,70 | 595,70 | 20 | 2 632 983,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 079,99 | 48 903,84 | 4 419,98 | 18 718,00 | 2023 | 1 |
| 5 | 5437 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 2 | 1968 | К | СМР (з) | 941,40 | 898,10 | 38 | 5 207 813,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 325,64 | 95 487,49 | 5 798,70 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 6 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1969 | К | СМР (н) | 2 318,80 | 1 765,80 | 65 | 3 260 236,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 375,15 | 148 860,91 | 1 846,32 | 8 596,00 | 2024 | 1 |
| 7 | 5659 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5 | 1971 | К | ПСД | 600,00 | 426,10 | 14 | 156 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 713,00 | 0,00 | 367,78 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 8 | 5551 | г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3 | 1969 | ТС ХВС ГВС ПУ УУ | СМР (н) | 1 720,20 | 1 686,80 | 57 | 2 374 341,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 387,02 | 273 954,15 | 1 407,60 | 10 277,00 | 2024 | 1 |
| 9 | 5769 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 6 | 1969 | К | СМР | 423,70 | 392,70 | 15 | 4 079 065,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 994,46 | 82 071,35 | 10 387,23 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 10 | 5735 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 7 | 1972 | К | СМР (з) | 423,40 | 389,40 | 22 | 2 411 815,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 430,25 | 42 385,52 | 6 193,67 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 11 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 1965 | К | ПСД | 389,50 | 348,40 | 18 | 128 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 572,00 | 0,00 | 369,04 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 2024 год |  |  | Х | Х | Х | 13 491,63 | 10 604,80 | 402 | 45 049 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 389 315,06 | 659 996,54 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5589 | г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 564,00 | 549,00 | 19 | 112 605,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 158,52 | 4 446,74 | 205,11 | 499,00 | 2024 | 1 |
| 2 | 8054 | г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1 | 1969 | К | СМР | 420,00 | 390,00 | 11 | 6 468 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350 977,05 | 117 321,95 | 16 585,38 | 19 442,00 | 2024 | 1 |
| 3 | 5570 | г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 529,50 | 499,50 | 29 | 112 477,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 431,71 | 4 045,80 | 225,18 | 499,00 | 2024 | 1 |
| 4 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 1976 | К | СМР | 4 885,00 | 3 084,60 | 100 | 18 666 256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 568 645,26 | 97 611,48 | 6 051,44 | 8 916,00 | 2024 | 1 |
| 5 | 5427 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1972 | ТС ХВС | ПСД | 529,90 | 477,30 | 15 | 107 672,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 806,09 | 3 865,99 | 225,59 | 499,00 | 2024 | 1 |
| 6 | 5432 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26 | 1961 | ТС | ПСД | 581,23 | 540,20 | 27 | 83 822,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 933,56 | 3 889,30 | 155,17 | 444,00 | 2024 | 1 |
| 7 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1969 | К | СМР (з) | 2 318,80 | 1 765,80 | 65 | 7 891 646,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 759 516,00 | 132 130,47 | 4 469,16 | 9 219,00 | 2024 | 1 |
| 8 | 5659 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5 | 1971 | К | СМР | 600,00 | 426,10 | 14 | 6 105 184,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 907,15 | 100 277,41 | 14 328,06 | 18 629,00 | 2024 | 1 |
| 9 | 5551 | г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3 | 1969 | ТС ХВС ГВС | СМР (з) | 1 720,20 | 1 686,80 | 57 | -61 319,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 270,04 | 96 950,23 | -36,35 | 7 680,00 | 2024 | 1 |
| 10 | 5773 | с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23 | 1972 | ТС ХВС | ПСД | 953,50 | 837,10 | 47 | 126 525,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 745,58 | 6 780,26 | 151,15 | 499,00 | 2024 | 1 |
| 11 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 1965 | К НОК | ПСД, СМР(н) | 389,50 | 348,40 | 18 | 5 436 141,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 464,18 | 92 676,91 | 15 603,16 | 26 637,00 | 2025 | 1 |
| 2025 год |  |  | Х | Х | Х | 5 448,43 | 4 969,40 | 213 | 38 592 257,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 934 718,10 | 2 657 539,36 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 369,20 | 327,40 | 10 | 1 996 111,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 274,69 | 176 837,27 | 6 096,86 | 6 151,00 | 2025 | 1 |
| 2 | 5589 | г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 564,00 | 549,00 | 19 | 3 376 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 736,62 | 299 162,38 | 6 151,00 | 6 151,00 | 2025 | 1 |
| 3 | 5570 | г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 529,50 | 499,50 | 29 | 3 072 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 235,78 | 272 188,72 | 6 151,00 | 6 151,00 | 2025 | 1 |
| 4 | 5427 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1972 | ТС ХВС | СМР | 529,90 | 477,30 | 15 | 2 935 872,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 780,85 | 260 091,45 | 6 151,00 | 6 151,00 | 2025 | 1 |
| 5 | 5432 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26 | 1961 | ТС | СМР | 581,23 | 540,20 | 27 | 2 858 738,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 480,31 | 253 258,09 | 5 292,00 | 5 292,00 | 2025 | 1 |
| 6 | 5434 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 14 | 1961 | К | ПСД, СМР | 346,10 | 332,60 | 13 | 6 343 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 437,76 | 548 909,44 | 19 072,00 | 19 072,00 | 2025 | 1 |
| 7 | 5625 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 28 | 1961 | К | ПСД, СМР | 362,50 | 337,20 | 13 | 6 431 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 431 078,40 | 0,00 | 19 072,00 | 19 072,00 | 2025 | 1 |
| 8 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 1968 | ТС ХВС | СМР | 426,00 | 372,80 | 12 | 2 272 909,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 550,40 | 201 359,00 | 6 096,86 | 6 151,00 | 2025 | 1 |
| 9 | 5773 | с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23 | 1972 | ТС ХВС | СМР | 953,50 | 837,10 | 47 | 5 149 002,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692 847,58 | 456 154,52 | 6 151,00 | 6 151,00 | 2025 | 1 |
| 10 | 5800 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 6 | 1963 | ТС ХВС | ПСД, СМР | 397,00 | 347,90 | 10 | 2 313 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 956,51 | 189 578,49 | 6 650,00 | 6 650,00 | 2025 | 1 |
| 11 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 1965 | НОК | СМР(з) | 389,50 | 348,40 | 18 | 1 842 339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 339,20 | 0,00 | 5 288,00 | 7 487,00 | 2025 | 1 |

- Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план реализации               в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п Код МКД; Адрес МКД; Площадь помещений МКД, кв. м; Материал стен <4>; Кол; чество этажей Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем; Вид работы (услуги) по капитальному ремонту; Стоимость работы (услуги), руб.; Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м; Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Итого по Колпашевскому району; 26 060,60; 106 930 211,27. 2023 год; 10 486,40; 23 288 642,21. 1; 5383; г. Колпашево, пер. Новый, д. 3; 508,80; Д; 2; Итого; 2 549 383,48; 5 010,58; 15 611,00. крыша; ремонт; 2 474 278,93; 4 862,97; 15 284,00. строительный контроль; 75 104,55; 147,61; 327,00. 2; 8054; г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1; 390,00; К; 2; Итого; 147 900,00; 379,23; 426,00. крыша; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт); 147 900,00; 379,23; 426,00. 3; 5425; г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49; 3 084,60; К; 5; Итого; 339 817,96; 110,17; 217,00. крыша; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт); 339; 17,96 110,17; 217,00. 4; 5613; г. Колпашево, ул. Ленина, д. 51; 595,70; Д; 2; Итого; 2 632 983,83; 4 419,98; 18 718,00. фасад; ремонт; 1 061 290,50; 1 781,58; 7 532,00. строительный контроль; 33 198,01; 55,73; 161,00. утепление; 1 492 370,23; 2 505,24; 10 794,00. строительный контроль; 46 125,09; 77,43; 231,00. 5; 5437; г. Колпашево, ул. Мира, д. 2; 898,10; К; 2; Итого; 5 207 813,13; 5 798,70; 15 611,00. крыша; ремонт; 5 051 531,51; 5 624,69; 15 284,00. строительный контроль; 156 281,62; 174,01; 327,0. 6; 5492; г. Колпашево, ул. Победы, д. 79; 1 765,80; К; 5; Итого; 3 260 236,06; 1 846,32; 8 596,00. крыша; переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; 3 260 236,06; 1 846,32; 8 596,00. 7; 5659; г. Колпашево, ул. Сосновая, д.; 426,10; К; 2; Итого; 156 713,00; 367,78; 426,00. крыша; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт); 156 713,00; 367,78; 426,00. 8; 5551; г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3; 1 686,80; К; 5; Итого; 2 374 341; 17 1 407,60; 10 277,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; ремонт; 1 513 788,12; 897,42; 4 411,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; ремонт; 136 707,41; 81,05; 802,00. внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения; ремонт; 368 746,23; 218,61; 1 954,00. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды); установка; 355 099,41; 210,52; 3 110,00. 9; 5769; с. Тогур, ул. Некрасова, д. 6; 392,70; К; 2; Итого; 4 079 065,81; 10 387,23; 15 611,00. крыша; ремонт; 3 993 602,71; 10 169,60; 15 284,00. строительный контроль; 85 463,10; 17,63 327,00. 10; 5735; с. Тогур, ул. Чапаева, д. 7; 389,40; К; 2; Итого; 2 411 815,77; 6 193,67; 15 611,00. крыша; ремонт; 2 344 838,97; 6 021,67; 15 284,00. строительный контроль; 66 976,80; 172,00; 327,00. 11; 5736; с. Тогур,; ул. Чапаева, д. 8 348,40; К; 2; Итого; 128 572,00; 369,04; 426,00. крыша; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт); 128 572,00; 369,04; 426,00. 2024 год; 10 604,80; 45 049; 311,60. 1; 5589; г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6; 549,00; Д; 2; Итого; 112 605,26; 205,11; 499,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 84 537,26; 153,98; 444,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 28 068,00; 51,13; 55,00. 2; 8054; г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1; 390,00; К; 2; Итого; 6 468 299,00; 16 585,38; 19 442,00. крыша; переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; 6 340 769,00; 16 258,38; 19 035,00. строительный контроль; 127 530,00; 327,00; 407,00. 3; 5570; г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10; 499,50; Д; 2; Итого; 112 477,51; 225,18; 499,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 86 143,51; 172,46; 444,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 26 334,00; 52,72; 55,00. 4; 5425; г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49; 3 084,60; К; 5; Итого; 18 666 256,74; 6 051,44; 8 916,00. крыша; ремонт; 18 314 612,34; 5 937,44; 8 729,00. строительный контроль; 351 644,40; 114,00; 187,00. 5; 5427; г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3; 477,30; К; 2; Итого; 107 672,08; 225,59; 499,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 82 398,48; 172,64; 444,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 25 273,60; 52,95; 55,00. 6; 5432; г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26; 540,20; Д; 2; Итого; 83 822,86; 155,17; 444,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 83 822,86; 155,17; 444,00. 7; 5492; г. Колпашево, ул. Победы, д. 79; 1 765,80; К; 5; Итого; 7 891 646,47; 4 469,16; 9 219,00. крыша; переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; 7 717 564,87; 4 370,57; 9 026,00. строительный контроль; 174 081,60; 98,59; 193,00. 8; 5659; г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5; 426,10; К; 2; Итого; 6 105 184,56; 14 328,06; 18 629,00. крыша; ремонт; 5 977 270,96; 14 027,86; 18 239,00. строительный контроль; 127 913,60; 300,20; 390,00. 9; 5551; г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3; 1 686,80; К; 5; Итого; -61 319,81; -36,35; 7 680,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; ремонт; -469 349,12; -278,25; 4 628,00. строительный контроль; 22 350,99; 13,25; 99,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; ремонт; 90 760,88; 53,81; 841,00. строительный контроль; 4 867,82; 2,89; 18,00. внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения; ремонт; 276 246,77; 163,77; 2 050,00. строительный контроль; 13 802,85; 8,18; 44,00. 10; 5773; с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23; 837,10; К; 2; Итого; 126 525,84; 151,15; 499,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 92 522,51; 110,53; 444,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 34 003,33; 40,62; 55,00. 11; 5736; с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8; 348,40; К; 2; Итого; 5 436 141,09; 15 603,16; 26 637,00. крыша; ремонт; 4 457 945,67; 12 795,48; 18 239,00. строительный контроль; 95 400,04; 273,82; 390,00. несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 116 663,78; 334,86; 678,00. ремонт; 766 131,60; 2 199,00; 7 330,00. 2025 год; 4 969,40; 38 592 257,46. 1; 5379; г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5; 327,40; К; 2; Итого; 1 996 111,96; 6 096,86; 6 151,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; ремонт; 1 696 259,40; 5 181,00; 5 181,00. строительный контроль; 20 316,81; 62,06; 111,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; ремонт; 275 343,40; 841,00; 841,00. строительный контроль; 4 192,35; 12,80; 18,00. 2; 5589; г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6; 549,00; Д; 2; Итого; 3 376 899,00; 6 151,00; 6 151,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; ремонт; 2 844 369,00; 5 181,00; 5 181,00. строительный контроль; 60 939,00; 111,00; 111,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; ремонт; 461 709,00; 841,00; 841,00. строительный контроль; 9 882,00; 18,00; 18,00. 3; 5570; г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10; 499,50; Д; 2; Итого; 3 072 424,50; 6 151,00; 6 151,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; ремонт; 2 587 909,50; 5 181,00; 5 181,00. строительный контроль; 55 444,50; 111,00; 111,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; ремонт; 420 079,50; 841,00; 841,00. строительный контроль; 8 991,00; 18,00; 18,00. 4; 5427; г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3; 477,30; К; 2; Итого; 2 935 872,30; 6 151,00; 6 151,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; ремонт; 2 472 891,30; 5 181,00; 5 181,00. строительный контроль; 52 980,30; 111,00; 111,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; ремонт; 401 409,30; 841,00; 841,00. строительный контроль; 8 591,40; 18,00; 18,00. 5; 5432; г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26; 540,20; Д; 2; Итого; 2 858 738,40; 5 292,00; 5 292,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; ремонт; 2 798 776,20; 5 181,00; 5 181,00. строительный контроль; 59 962,20; 111,00; 111,00. 6; 5434; г. Колпашево, ул. Мира, д. 14; 332,60; Д; 2; Итого; 6 343 347,20; 19 072,00; 19 072,00. крыша; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт); 147 341,80; 443,00; 443,00. ремонт; 6 066 291,40; 18 239,00; 18 239,00. строительный контроль; 129 714,00; 390,00; 390,00. 7; 5625; г. Колпашево, ул. Мира, д. 28; 337,20; Д; 2; Итого; 6 431 078,40; 19 072,00; 19 072,00. крыша; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт); 149 379,60; 443,00; 443,00. ремонт; 6 150 190,80; 18 239,00; 18 239,00. строительный контроль; 131 508,00; 390,00; 390,00. 8; 5719; с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15; 372,80; Д; 2; Итого; 2 272 909,40; 6 096,86; 6 151,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; ремонт; 1 931 476,80; 5 181,00; 5 181,00. строительный контроль; 23 134,10; 62,06; 111,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; ремонт; 313 524,80; 841,00; 841,00. строительный контроль; 4 773,70; 12,80; 18,00. 9; 5773; с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23; 837,10; К; 2; Итого; 5 149 002,10; 6 151,00; 6 151,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; ремонт; 4 337 015,10; 5 181,00; 5 181,00. строительный контроль; 92 918,10; 111,00; 111,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; ремонт; 704 001,10; 841,00; 841,00. строительный контроль; 15 067,80; 18,00; 18,00. 10; 5800; с. Тогур, ул. Чапаева, д. 6; 347,90; К; 2; Итого; 2 313 535,00; 6 650,00; 6 650,00. внутридомовая инженерная система теплоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 154 467,60; 444,00; 444,00. ремонт; 1 802 469,90; 5 181,00; 5 181,00. строительный контроль; 38 616,90; 111,00; 111,00. внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения; разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; 19 134,50; 55,00; 55,00. ремонт; 292 583,90; 841,00; 841,00. строительный контроль; 6 262,20; 18,00; 18,00. 11; 5736; с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8; 348,40; К; 2; Итого; 1 842 339,20; 5 288,00; 7 487,00. несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; ремонт; 1 787 640,40; 5 131,00; 7 330,00. строительный контроль; 54 698,80; 157,00; 157,00.

выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

выбирается из списка: 1 - счёт регионального оператора; 2 - специальный счёт, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счёт, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счёт, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счёт, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счёт, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;

выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.

Примечание:

МКД - многоквартирный дом;

Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                   на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава района					                                             А.Б.Агеев

Ю.А.Хотченко

5 10 50