| АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |

10.02.2025 									                   №   105

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 24.12.2021 № 1520 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5.13.1, подпунктом «в» пункта 5.13.2 постановления Администрации Колпашевского района                           от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений                              о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», постановлением Администрации Колпашевского района от 16.05.2022 № 648 «Об утверждении плана мероприятий                            по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 24.12.2021 № 1520 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 01.02.2023 № 64, от 13.03.2023 № 218,                                   от 16.03.2023 № 248, от 09.02.2024 №124, от 11.04.2024 № 327)                     следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры

Колпашевского района»

| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий | Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию). Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию). Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию). Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию). Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Наращивание экономического потенциала и территориальное развитие Колпашевского района, в том числе за счёт создания условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры в Колпашевском районе. Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2020 отчёт | 2021 факт |  | 2022 факт |  | 2023 факт |  | 2024 план |  | 2025 план | 2026 план | 2027 план | Прог-ноз- ный период 2028 | Прог-ноз-ный период 2029 |
|  | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, % | 50,1 | 50,3 |  | 50,4 |  | 50,40 |  | 50,40 |  | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,43 | 50,46 |
|  | Количество аварий в системах отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения коммунального комплекса Колпашевского района (шт.) | 6 | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Не более 5 |  | Не более 5 | Не более 5 | Не более 4 | Не более 4 | Не более 4 |
|  | Уровень жилого фонда подключённого к сетям газоснабжения в отношении имеющего техническую возможность подключения (%) | 91,0 | 98,6 |  | 97,9 |  | 98,7 |  | 98,7 |  | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Организация электро-, газоснабжения и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи | 2020 отчёт | 2021 факт |  | 2022 факт |  | 2023 факт |  | 2024 план |  | 2025 план | 2026 план | 2027 план | Прог-ноз-ный период 2028 | Прог- ноз-ный период 2029 |
|  | Количество проведённых мероприятий по ремонту (в т.ч. капитальному) объектов коммунальной инфраструктуры Колпашевского района (шт.) | 7 | 11 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Протяжённость построенных газопроводов, (км) | 3,32 | 2,32 |  | х |  | х |  | х |  | х | х | 5 | х | х |
|  | Количество домовладений получивших техническую возможность подключения к газопроводу, нарастающим итогом с начала реализации программы (ед.) | 72 | 57 |  | х |  | х |  | х |  | х | х | 20 | х | х |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 г. – 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 1-й год реализации 2022 факт |  | 2-й год реализации 2023 факт |  | 3-й год реализации 2024 план |  | 4-й год реализации 2025 план |  | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации 2027 план | Прогнозный период 1-й год 2028 | Прогнозный период 2-й год 2029 |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В т.ч средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 125881,2 |  | 3200,0 |  | 30522,8 |  | 43179,0 |  | 24489,7 |  | 24489,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 193372,80 |  | 38776,5 |  | 44332,9 |  | 110263,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 43,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 43,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 319297,2 |  | 41976,5 |  | 74855,7 |  | 153485,6 |  | 24489,7 |  | 24489,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»;

2) в разделе «II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» абзац 24 изложить в следующей редакции:

«За 2005-2021 годы построено 227,55 км внутрипоселкового газопровода ( в т. ч. в 2020 г. – 3,3 км, в 2019 г. – 10 км, в 2018 г. – 3,9 км),         что позволило подвести газ к 4 615 домовладениям г. Колпашево                                и с. Тогур.»;

3) раздел «IV. Структура муниципальной программы» изложить                        в следующей редакции:

«Муниципальная программа реализуется без подпрограмм. В рамках задачи «Организация электро-, газоснабжение и создание условий                             для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района» реализуются основные мероприятия.

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимым и достаточным является проведение основных мероприятий                 и мероприятий с объемом финансирования, указанных в приложении № 2                 к муниципальной программе.

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий муниципальной программы: «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» ежегодно формируются заявки                   на включение в Государственную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» утверждённую постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 г. № 346а по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества, указанным в приложении № 3 к муниципальной программе.»;

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к муниципальной программе

Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, участники мероприятий муниципальной программы | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 отчёт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план | Прогнозный период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 50,1 | 50,3 | 50,4 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,43 | 50,46 | Статистические данные |
|  |  | Количество аварий в системах отопления, водоснабжения, водо-отведения и электроснабжения коммунального комплекса Колпашевского района (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 6 | 2 | 1 | 0 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 4 | Не более 4 | Не более 4 | По данным Системы МКА ЖКХ |
|  |  | Уровень жилого фонда подключённого к сетям газоснабжения в отношении имеющего техническую возможность подключения (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 91,0 | 98,6 | 97,9 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | Соотношение кол-ва домовладений имеющих техническую возможность подключения к кол-ву подключённых домовладений (по данным отдела муниципального хозяйства, рассчитывается ежегодно нарастающим итогом по данным Газпром Газораспределение Томск и Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области) |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: Организация электро-, газоснабжение и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района | Количество проведённых мероприятий по ремонту (в т.ч. капитально-му) объектов коммунальной инфра-структуры Колпашевского района (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 7 | 2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Абсолютное значение мероприятий по ремонту (кол-во отремонтированных объектов), согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Протяжённость построенных газопроводов, (км) |  | 3,32 | 2,32 | х | х | х | х | х | 5 | х | х | По данным Газпром Газораспределение Новосибирск |
|  |  | Количество домовладений, получивших техническую возможность подключения к газопроводу, нарастающим итогом с начала реализации программы (ед.) |  | 72 | 57 | х | х | х | х | х | 20 | х | х |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения в границах поселений | Протяжённость сетей теплоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 0,144 | 0,0 | 0,68 | 0,39 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Абсолютное суммарное значение, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Протяжённость сетей электроснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 2,0 | 0,0 | 1,43 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | Протяжённость сетей водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 0,11 | 0,14 | 0,33 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | Количество разработанных документов в сфере газификации населенных пунктов (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | х | х | Абсолютное значение разработанных документов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Содействие в организации теплоснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Сумма ИМБТ на организацию теплоснабжения (тыс. руб.) |  | 25133,6 | 32,6 | 25719,7 | 24678,6 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Сумма ИМБТ (компенсации и т.п.), согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Содействие в организации электроснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Сумма ИМБТ на организацию электроснабжения (тыс.руб.) |  | 9390,0 | 0 | 2785,6 | 9708,3 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Сумма ИМБТ, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Сумма ИМБТ на организацию водоснабжения (тыс.руб.) |  | 500,0 | 0 | 1000,0 | 8816,5 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Сумма ИМБТ, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах поселений | Кол-во поселений, которым оказана финансовая помощь в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | «Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения и водоотведения (данные из Решений Думы Колпашевского района)» |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5 Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Количество объектов капитального ремонта коммунальной инфраструктуры (ед) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6 Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | Доля убытков энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | 80 | 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Отчёт по соглашениям с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7 Содействие в организации газоснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в организации газоснабжения (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | х | х | Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в организации газоснабжения (данные из Решений Думы Колпашевского района) |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.8 Обслуживание и проведение ремонтных работ воздушной линии электропередачи, расположенной по адресу: Российская Федерация, Томская область, Саровское сельское поселение, СНТ «Мичуринец», сооружение 1, воздушная линия электропередачи 0,4 Кв. | Протяженность воздушной линии электропередачи, подлежащих обслуживанию и проведению ремонтных работ (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Согласно отчёту по соглашениям с Саровским сельским поселением Колпашевского района |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9 Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий | Количество станций подготовки питьевой воды, прошедших техническое обслуживание, ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Кол-во спроектированных, реконструированных, построенных объектов коммунальной инфраструктуры (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | 2 | 1 | 1 | х | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения (ед.) |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Абсолютное значение единиц, согласно данным Газпром Газораспределение Новосибирск |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 Проектирование строительства газораспределительных сетей в населенных пунктах Колпашевского района | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | да | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 Строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах Колпашевского района | Техническая готовность объекта (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | х | 100 | х |  |  |
|  |  | Протяжённость построенных газопроводов (км) |  | х | х | х | х | х | х | х | 5 | х | х | Данные Газпром Газораспределение Новосибирск |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3 Проектирование объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | да | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4 Строительство объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Техническая готовность объекта (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | х | 50 | 100 | х |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Содействие в обеспечении сохранности муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района | Общая площадь муниципального жилого фонда поселений Колпашевского района, тыс.кв.м. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 50,6 | 46,8 | 46,5 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | Статистические данные |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1 Содействие в организации сохранности муниципального жилого фонда населённых пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) |  | Х | х | 2 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Содействие в обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района | Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями муниципального жилого фонда (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.5 | Мероприятие 4.1. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность поселений Колпашевского района | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями муниципального жилого фонда (ед.) |  | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |  |

»;

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к муниципальной программе

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

| № п/п | Наименования задач, основных мероприятий, мероприятий | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы (подпрограммы), участники мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета | областного бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 1 муниципальной программы: Организация электро-, газоснабжение и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений | Всего | 316415,8 | 190491,4 | 0,0 | 125881,2 | 43,2 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 41647,0 | 38447,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 74447,4 | 43924,6 | 0,0 | 30522,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 151342,0 | 108119,8 | 0,0 | 43179,0 | 43,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 24489,7 | 0,0 | 0,0 | 24489,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 24489,7 | 0,0 | 0,0 | 24489,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1 Содействие в организации теплоснабжения населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 129414,6 | 129414,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 28019,7 | 28019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 24678,6 | 24678,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 76716,3 | 76716,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2 Содействие в организации электроснабжения населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 24941,5 | 24941,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 6929,2 | 6929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 9708,3 | 9708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 8304,0 | 8304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3 Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 31082,9 | 31082,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 2989,7 | 2989,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 8816,5 | 8816,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 19276,7 | 19276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.4 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах поселений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.5 Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 22123,4 | 3044,8 | 0,0 | 19078,6 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 3708,4 | 508,4 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 4166,6 | 571,2 | 0,0 | 3595,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 14248,4 | 1965,2 | 0,0 | 12283,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.6 Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | Всего | 104079,0 | 0,0 | 0,0 | 104076,0 | 3,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 26927,4 | 0,0 | 0,0 | 26927,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 29990,0 | 0,0 | 0,0 | 29987,0 | 3,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 23580,8 | 0,0 | 0,0 | 23580,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 23580,8 | 0,0 | 0,0 | 23580,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.7 Содействие в организации газоснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.8 Обслуживание и проведение ремонтных работ воздушной линии электропередачи, расположенной по адресу: Российская Федерация, Томская область, Саровское сельское поселение, СНТ "Мичуринец", сооружение 1, воздушная линия электропередачи 0,4 Кв. | Всего | 1415,6 | 1415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1415,6 | 1415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.9 Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий | Всего | 3208,8 | 442,0 | 0,0 | 2726,6 | 40,2 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1391,0 | 442,0 | 0,0 | 908,8 | 40,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 908,9 | 0,0 | 0,0 | 908,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 908,9 | 0,0 | 0,0 | 908,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 1 | Основное мероприятие 2 Проектирование, реконструкция, строительство и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1 Проектирование строительства газораспределительных сетей в населённых пунктах Колпашевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.2 Строительство газораспределительных сетей в населённых пунктах Колпашевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.3 Проектирование объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.4 Строительство объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 1 | Основное мероприятие 3 Содействие в обеспечении сохранности муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района | Всего | 1081,4 | 1081,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 408,3 | 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 343,6 | 343,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1 Содействие в организации сохранности муниципального жилого фонда населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 1081,4 | 1081,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 408,3 | 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 343,6 | 343,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4. Содействие в обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района | Всего | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность поселений Колпашевского района | Всего | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Всего | 319297,2 | 193372,8 | 0,0 | 125881,2 | 43,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 41976,5 | 38776,5 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 74855,7 | 44332,9 | 0,0 | 30522,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 153485,6 | 110263,4 | 0,0 | 43179,0 | 43,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 24489,7 | 0,0 | 0,0 | 24489,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 24489,7 | 0,0 | 0,0 | 24489,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»;

5) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 к муниципальной программе

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,

реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита

Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района

(наименование муниципальной программы)

| п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с ПСД (при наличии) или приобретаемого объекта | Наименование ГРБС | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита) | Наименование застройщика (заказчика) Объекта | Наименование учреждения, которому предоставляются бюджетные инвестиции, субсидии | Мощность (прирост мощности) Объекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объёма инвестиций на подготовку ПСД, всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции³, субсидии учреждениям⁴, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района (далее - ИМБТ) | Распределение общего объёма предоставляемых инвестиций (размера иных межбюджетных трансфертов, общего размера субсидий учреждения по годам реализации Объекта с выделением объёма инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Общий объём инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения) | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Прогноз-ный период |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Прогнозный период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Группа 1. Приобретение объектов капитального строительства в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистные сооружения Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского района | Строительство | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского района | 2000 м3/сут | 2026-2028 | ОБ, МБ | Проектирование – 18344,7 тыс.руб. Строительство – 304411,4 тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 18344,7 | 152205,7 | 152205,7 | 0,0 | ИМБТ поселениям Колпашевского района | ОБ (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 310118,3 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18344,7 | 145886,8 | 145886,8 | х | х | х | х | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                   на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава района								               А.Б.Агеев

Н.Г.Кияница

5 10 50