АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2012		№ 	 133

г.Колпашево

О подготовке хозяйственного комплекса

Колпашевского района к работе в

осенне-зимний период 2012-2013 годов

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.01.2012  № 3-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов», а также с целью обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Колпашевского района в осенне-зимний период 2012-2013 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав районной межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, согласно приложению № 1.

1.2. Положение о районной межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, согласно приложению № 2.

1.3. Перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать Главам поселений Колпашевского района и руководителям учреждений социальной сферы:

2.1. Обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 и организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения объектов социального назначения и жилья в населённых пунктах, утверждённых приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203.

2.2. Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов в срок до 01.09.2012.

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава района							В.И.Шафрыгин

В.И. Синёва

(838254) 5 10 50

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Колпашевского района

от  13.02.2012    №  133

Состав

районной межведомственной комиссии по подготовке

хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе

в осенне-зимний период 2012-2013 годов

| Шафрыгин Владимир Иванович | Глава Колпашевского района – председатель комиссии |
| --- | --- |
| Лиханов Владимир Александрович | Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам – заместитель председателя комиссии |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
| Синёва Валентина Ивановна | Начальник отдела газификации и ЖКХ Администрации Колпашевского района |
| Пушкина Марина Сергеевна | Начальник отдела муниципального хозяйства и дорожного комплекса Администрации Колпашевского района |
| Пудовкин Анатолий Леонтьевич | Начальник отдела ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района |
| Черников Александр Анатольевич | Глава Колпашевского городского поселения (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Колпашевского района

от  13.02.2012    №  133

Положение

о районной межведомственной комиссии

по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района

к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов

1. Районная межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления Колпашевского района и хозяйствующих субъектов, действующих на территории Колпашевского района, по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Губернатора Томской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует, оценивает и контролирует ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Колпашевского района в поселениях Колпашевского района, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период, их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в поселениях Колпашевского района.

5. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать у органов местного самоуправления поселений и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления поселений и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления поселений и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие (по его поручению) - заместитель председателя Комиссии.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

9. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины её членов.

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Колпашевского района

от  13.02.2012    №  133

Перечень мероприятий

по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района

к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), социальной сферы и жилищного фонда муниципальных образований Колпашевского района, подведомственных отраслей и организаций | В срок до 01.04.2012 | Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района совместно с организациями ЖКХ Колпашевского района |
| 2 | Обеспечение оплаты коммунальных услуг, предоставляемых учреждениям, финанси-руемым за счёт средств бюджета муници-пального образования «Колпашевский район», в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | Постоянно | Управление финан-сов и экономической политики Админист-рации Колпашев-ского района |
|  | Осуществление мониторинга поставок и цен на поставляемые в муниципальные образования Колпашевского района топливные ресурсы для нужд ЖКХ и социальной сферы | Ежемесячно | Отдел газификации и ЖКХ Админист-рации района совместно с администрациями сельских поселений ( по согласованию) и организациями ЖКХ (по согласованию) |
| 4 | Осуществление мониторинга наличия нормативных запасов основного и резервного топлива, аварий и отключений на объектах ЖКХ и социальной сферы Колпашевского района в период прохождения отопительного сезона | На 10-е, 20-е и 30-е число ежемесячно (весь отопительный период) | Отдел газификации и ЖКХ Администрации района совместно с администрациями сельских поселений (по согласованию) и организациями ЖКХ (по согласованию) |
| 5 | Контроль за подготовкой к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда муниципальных образований Колпашевского района, подведомственных отраслей и организаций | В срок до 01.09.2012 | Отдел газификации и ЖКХ Админист-рации района сов-местно с органами местного самоуправ-ления поселений Колпашевского района (по согласо-ванию) и совместно с организациями ЖКХ (по согласованию) |
| 6 | Контроль за устранением нарушений в системе энергоснабжения организаций ЖКХ, установленных предписаниями Западно-Сибирского Управления Ростехнадзора. В соответствии с действую-щим законодательством осуществление контроля за обеспечением газовых котель-ных резервным топливным хозяйством и наличием резервного топлива. Осуществление контроля за выполнением основных и дополнительных условий, указанных в пунктах 12, 13, 14 Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Минпромэнерго России (б/н от 25.08.2004) | В срок до 01.09.2012 | Отдел газификации и ЖКХ Администрации района совместно с администрациями сельских поселений (по согласованию) и организациями ЖКХ (по согласованию) |
| 7 | В соответствии с действующим законода-тельством обеспечение контроля за нали-чием нормативных запасов резервного топлива, аварийного запаса материально-технических ресурсов, сил и средств, необ-ходимых для ликвидации аварий и чрезвы-чайных ситуаций на объектах ЖКХ поселе-ний. Организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Колпашевского района и организаций для выполнения аварийно- восстановительных работ на объектах ЖКХ | Постоянно | Отдел газификации и ЖКХ Админист-рации района, отдел ГОЧС и безопаснос-ти населения Администрации района совместно с администрациями сельских поселений (по согласованию) и организациями ЖКХ (по согласованию) |
| 8 | Представление в Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области: а) сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июля по 1 ноября) по форме федерального государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная; б) информации о ходе подготовки муниципальных образований Колпашевского района к работе в зимний период, начиная с 15 июня по 1 ноября 2011года; в) сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения N 2-ЖКХ (зима); г) сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях (в период с 1 ноября по 1 апреля) по форме федерального государственного статистического наблюдения N 3-ЖКХ (зима); д) информации о прохождении отопительного периода; сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы. | На 2-е число после отчёт-ного периода На 1-е и 15-е число каж-дого месяца 1 раз в год (2 декабря) На 2-е число после отчёт-ного периода На 10-е, 20-е, 30-е число каждого меся-ца (в течение отопительно-го периода) | Отдел газификации и ЖКХ Администрации Колпашевского района совместно с органами местного самоуправления поселений района (по согласованию) |
| 9 | Организация работ по обеспечению источ-ников тепла резервными скважинами, при-борами учёта отпускаемой тепловой энергии, линиями электроснабжения, необходимым запасом материально-технических ресурсов, в том числе емкостями для подпитки тепловых сетей; дизель-генераторами, способными обеспечить электроэнергией собственные нужды источников тепла | В срок до 01.09.2012 | Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района (по согласованию) совместно с организациями ЖКХ (по согласованию) |
| 10 | В установленном порядке проведение обследований энергетических объектов систем энергоснабжения населенных пунктов с привлечением специализированных организаций | В течение года | Органы местного самоуправления поселений Колпа-шевского района (по согласованию) сов-местно с организа-циями ЖКХ (по согласованию) |
| 11 | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для электро- и теплоснаб-жающих организаций в соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утверждён-ной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66. Представление по запросам исполнительных органов госу-дарственной власти Томской области и органов местного самоуправления муници-пальных образований Колпашевского района информации о фактическом наличии топлива для коммунально-бытовых нужд. | В срок до 01.09.2012 Весь отопительный период | Органы местного самоуправления поселений (по согласованию) совместно с организациями, обеспечивающими энергоснабжение жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Колпашевского района (по согласованию) |
| 12 | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2012-2013 годов: Оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций с учётом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утверждённого приказом Минпром-энерго России (б/н от 25.06.2004). Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных и жилых домов, паспортов готовности жилищно-эксплуатационных организаций к работе в осенне-зимний период | В срок до 01.09.2012 | Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района (по согласованию) совместно с организациями ЖКХ (по согласованию) |