20.02.2025                                                                                                      №   145

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Колпашевского района в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 01.11.1994 № 68-ФЗ                      «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                         и техногенного характера», подпунктами 7, 21, 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                          и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2025 года на территории Колпашевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территорий Колпашевского района                                     при организованном пропуске паводковых вод в 2025 году (далее – План) согласно приложению.

2. Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций                                      и безопасности населения Администрации Колпашевского района                                          (далее – отдел ГОЧС и БН) (Ленинг А.Л.) довести План до заинтересованных должностных лиц и организаций, организовать и осуществлять контроль исполнения указанных в Плане мероприятий;

3. Руководителям управлений Администрации Колпашевского района установить постоянный контроль за выполнением мероприятий                                         по подготовке подведомственных организаций к предстоящему половодью.

4. Главам поселений Колпашевского района:

1) до 27 марта 2025 года подготовить и направить в отдел ГОЧС и БН донесение о готовности соответствующего муниципального образования Колпашевского района к пропуску паводковых вод;

2) с 03 апреля 2025 года ежедневно информировать председателя комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского района, через отдел ГОЧС                              и безопасности населения Администрации Колпашевского района,                               о состоянии паводковой обстановки на территории муниципального образования, при её ухудшении доклад предоставлять немедленно.

5. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                 на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района 						                                   А.Б.Агеев

А.Л.Ленинг

5 35 10

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 20.02.2025 № 145

ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению безопасности населения

и территорий Колпашевского района при организованном пропуске паводковых вод в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать сбор и обобщение информации, оценку складывающейся паводковой обстановки и ежедневно представлять председателю районной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского района (далее – КЧС Колпашевского района) посредством предоставления оперативной сводки ЕДДС Колпашевского района. | - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л. | - Постоянно - в течение паводко-опасного периода |  |
|  | - Организовать контроль за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах, в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по подготовке и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах | - Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе - Акатьева А.С. - (по согласованию), - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию) | - постоянно в течение паводко-опасного периода |  |
|  | - Обеспечить бесперебойную связь с населёнными пунктами, попадающими в зону подтопления, особенно с водомерными постами и метеостанциями | - Начальник линейно-технического цеха межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Томского филиала ПАО «Ростелеком» Медведев М.В. - (по согласованию) | - постоянно |  |
|  | - Обеспечить бесперебойное энергоснабжение населённых пунктов, находящихся в зоне ежегодного подтопления, а также «отрезанных» населённых пунктов Колпашевского района | - Директор производственного отделения «Северные электрические сети» - ПАО «Томская распределительная компания» - Кожевников А.С. - (по согласованию), - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию) | - постоянно |  |
|  | - Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах, находящихся в зоне ежегодного подтопления, а также «отрезанных» населённых пунктах Колпашевского района | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию) | - постоянно |  |
|  | - Информирование населения о складывающейся паводковой обстановке через средства массовой информации | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л., | - постоянно |  |
|  | - Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Колпашевского района, а также объектов экономики, попадающих в зоны вероятного затопления | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л. | - до - 10.03.2025 |  |
|  | - Совместно с Департаментом защиты населения и территории Томской области и ГУ МЧС России по Томской области определить места и разработать план ледовзрывных и ледорезных работ | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л. | - до - 14.03.2025 |  |
|  | - Подготовить заявку в ГУ МЧС России по Томской области по вопросу привлечения вертолёта МЧС России для проведения разведки ледовой обстановки, взрывных работ в местах возможных заторов | - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л. | - до - 14.03.2025 |  |
|  | - Разработать и представить в отдел ГОЧС и БН план эвакуации населения ежегодно подтапливаемых населённых пунктов | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию) | - до - 14.03.2025 |  |
|  | - Проверить наличие похозяйственных книг, составить план-схемы размещения жилых домов, мостов, улиц и проездов | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию) | - до - 14.03.2025 |  |
|  | - Уточнить (разработать) паспорта безопасности и паспорта гидрологической безопасности населённых пунктов, попадающих в зоны вероятного затопления (подтопления) | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л. | - до - 14.03.2025 |  |
|  | - Подготовить и держать в технической готовности авто- и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л., - старший государственный инспектор (руководитель) Колпашевского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Томской области (по согласованию) | - до - 14.03.2025 |  |
|  | - Создать оперативно-хозяйственные комиссии по подготовке различного рода объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью 2025 года | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию) | - до - 18.03.2025 |  |
|  | - Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и выполнение аварийно-восстановительных и других неотложных работ, порядок их применения, зоны ответственности | - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л., - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - руководители объектов экономики - (по согласованию) | - до - 18.03.2025 |  |
|  | - Организовать завоз и создание резерва горюче-смазочных материалов, а также завоз дизельного топлива для дизельных электростанций в подтапливаемых (отрезанных) населённых пунктах Колпашевского района | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района - Кияница Н.Г. | - до - 21.03.2025 |  |
|  | - Определить схему обеспечения и оказания медицинской помощи жителям в ежегодно подтопляемых населённых пунктах Колпашевского района, особое внимание обратить на населённые пункты, с которыми прерывается постоянное автомобильное сообщение | - Главный врач ОГАУЗ «Колпашевская РБ» - Дьякина Н.В. - (по согласованию) | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Обеспечить организацию выполнения мероприятий по санитарной очистке территорий, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоёмы | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Провести работу по информированию владельцев объектов экономики, расположенных в зонах вероятного затопления, о возможном затоплении в период весеннего половодья | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - предпринима- - тельства и агропромышлен-ного комплекса Администрации Колпашевского района - Вострякова Е.С. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных хозяйств различных форм собственности, из зон предполагаемого затопления, завершить вывоз кормов, создать необходимые запасы кормов | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - начальник отдела предпринима- - тельства и агропромышлен-ного комплекса Администрации Колпашевского района Администрации Колпашевского района - Вострякова Е.С. - руководители хозяйств - (по согласованию) | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Провести инвентаризацию жилья, находящегося на территории ежегодно подтопляемых населённых пунктов, других населённых пунктов, с которыми нарушено автотранспортное сообщение в период половодья, составить подробные списки населения, с указанием граждан, требующих первоочередной помощи | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л., | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Провести мероприятия по созданию запасов продуктов питания и предметов первой необходимости в населённых пунктах, с которыми в период весеннего половодья может быть нарушено автомобильное сообщение | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - начальник отдела предпринима- - тельства и агропромышлен-ного комплекса Администрации Колпашевского района - Вострякова Е.С. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Организовать подготовку инженерных сооружений автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций к весеннему половодью (очистка коллекторов водопропускных труб, дренажей, кюветов) | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - начальник Северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» - Счастный С.М. - (по согласованию), - начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района - Кияница Н.Г. | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Организовать и провести совместно с заинтересованными службами комиссионную проверку готовности гидротехнических сооружений (водозаградительных насыпей) Колпашевского района к пропуску паводковых вод. При необходимости провести работы по их укреплению | - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л., - Глава Колпашевского городского поселения - Петров С.В. - (по согласованию), - Глава Чажемтовского сельского поселения - Даниловский О.Г. - (по согласованию) | - до - 28.03.2025 |  |
|  | - Объектам экономики, попадающим в зоны затопления и подтопления, спланировать и организовать работу по подготовке к паводковому периоду 2025 года: - - по исключению взрывов и возгораний оборудования при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа и т.п.); - - по усилению крепления, гидроизоляции, консервации и т.д. технологического и другого оборудования на случай затопления (подтопления); - - создать запас инертных материалов для ускоренного возведения временных насыпей, дамб, водоотводных каналов при угрозе затопления; - - обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях; - - по сохранности материальных средств | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л., - руководители объектов экономики - (по согласованию) | - до - 01.04.2025 |  |
|  | Организовать работу временных водомерных постов в подтапливаемых населённых пунктах, организовать передачу информации с данных водомерных постов оперативному дежурному ЕДДС Колпашевского района | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л. | - с - 03.04.2025 |  |
|  | - Организовать ветеринарное обслуживание в местах отгона сельскохозяйственных животных из зон возможного затопления (подтопления), для чего создать: - - специальные группы по оказанию экстренной ветеринарной помощи; - - сформировать необходимый резерв биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств для предупреждения возникновения и ликвидации инфекционных болезней животных; - - заблаговременно провести предупре-дительные мероприятия, обеспечи-вающие ветеринарно-санитарное благополучие животноводства; - - организовать работы по усилению контроля за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения; - - организовать проведение монито-ринга по диагностике заразных болезней животных; - - организовать взаимодействие органов ветеринарной службы с заинтересованными организациями и учреждениями по вопросам защиты сельскохозяйственных животных | - Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ТО» - в Колпашевском районе - Акатьева А.С. - (по согласованию), - Руководитель ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управление» - Прот В.В. - (по согласованию) - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию) | - до - 04.04.2025 |  |
|  | - Провести заседание КЧС Колпашевского района с повесткой «Об итогах подготовки к пропуску паводковых вод на территории Колпашевского района в 2025 году» | - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л. | - до - 04.04.2025 |  |
|  | - В период паводка организовать круглосуточное дежурство в населённых пунктах, попадающих в зону подтопления | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию), - Начальник отдела ГОЧС и БН – начальник ЕДДС Администрации Колпашевского района - Ленинг А.Л. | - с - 10.04.2025 |  |
|  | - Организовать бесперебойное и безопасное паромное (транспортное) сообщение г. Колпашево с левым берегом р. Обь в период весеннего половодья | - Заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре - Ивченко И.В. | - с момента начала навигации |  |
|  | - Организовать подвоз чистой питьевой воды в пострадавшие населённые пункты района | - Главы поселений Колпашевского района - (по согласованию) | - по отдельному графику - (по необходимости) |  |