| АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |

12.04.2023                                                                                                      №   331

- О внесении изменений в приложение к постановлению

- Администрации Колпашевского района от 22.12.2021 № 1508

- «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»

В соответствии с пунктом 5.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», с целью приведения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» в соответствие с решением Думы Колпашевского района от 25.11.2022 № 128 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 22.12.2021 № 1508 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 18.02.2022 №205, от 01.02.2023 №63)  следующие изменения:

1) строку «Объём и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей)» таблицы раздела I изложить в следующей редакции:

«

| Объём и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1-й год реализации 2022 факт | 2-й год реализации 2023 | 3-й год реализации 2024 | 4-й год реализации 2025 | 5-й год реализации 2026 | Последний год реализации 2027 | Прогнозный период 1-й год 2028 | Прогнозный период 2-й год 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 43800,0 | 43800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 154539,3 | 65174,0 | 24344,6 | 2785,0 | 2947,0 | 29546,1 | 29742,6 | 29697,5 | 29900,4 |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 198339,3 | 108974,0 | 24344,6 | 2785,0 | 2947,0 | 29546,1 | 29742,6 | 29697,5 | 29900,4 |

»;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»

| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы: Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы (подпрограмма 1): Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1: | всего | 109135,4 | 67035,4 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района |
|  |  | 2022 | 55770,1 | 13670,1 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 12144,6 | 12144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 2785,0 | 2785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 2947,0 | 2947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 17646,1 | 17646,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 17842,6 | 17842,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 17797,5 | 17797,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 18000,4 | 18000,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы (подпрограмма 2): Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | всего | 89203,9 | 87503,9 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации Колпашевского городского поселения |
|  |  | 2022 | 53203,9 | 51503,9 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 12200,0 | 12200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | всего | 198339,3 | 154539,3 | 0,0 | 43800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 108974,0 | 65174,0 | 0,0 | 43800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 24344,6 | 24344,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 2785,0 | 2785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 2947,0 | 2947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 29546,1 | 29546,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 29742,6 | 29742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 29697,5 | 29697,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 29900,4 | 29900,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»;

3) в приложении № 3:

строку «Объём и источники финансирования подпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей)» таблицы раздела I изложить в следующей редакции:

«

| Объём и источники финансирования подпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1-й год реализации 2022 | 2-й год реализации 2023 | 3-й год реализации 2024 | 4-й год реализации 2025 | 5-й год реализации 2026 | Последний год реализации 2027 | Прогнозный период 1-й год 2028 | Прогнозный период 2-й год 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 42100,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 67035,4 | 13670,1 | 12144,6 | 2785,0 | 2947,0 | 17646,1 | 17842,6 | 17797,5 | 18000,4 |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 109135,4 | 55770,1 | 12144,6 | 2785,0 | 2947,0 | 17646,1 | 17842,6 | 17797,5 | 18000,4 |

»;

приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района»

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1

«Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района»

| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель подпрограммы 1: Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | всего | 90140,6 | 48040,6 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района |
|  |  | 2022 | 52299,0 | 10199,0 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 7801,6 | 7801,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 2220,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 2220,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 12800,0 | 12800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 12800,0 | 12800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 12800,0 | 12800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 12800,0 | 12800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1: Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района | всего | 59710,3 | 17610,3 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района |
|  |  | 2022 | 44250,3 | 2150,3 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 2220,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 2220,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 2220,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2: Предоставление бюджетам муниципальных образований Колпашевского района иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов. | всего | 47230,3 | 47230,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района |
|  |  | 2022 | 8048,7 | 8048,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 5581,6 | 5581,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 8400,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 8400,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 8400,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 8400,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Организация дорожной деятельности на автомобильных дорогах вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района | всего | 18994,8 | 18994,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2022 | 3471,1 | 3471,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 4343,0 | 4343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 565,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 727,0 | 727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 4846,1 | 4846,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 5042,6 | 5042,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 4997,5 | 4997,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 5200,4 | 5200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1: Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района, содержание и обустройство ледовых переправ, дорожная деятельность. | всего | 16821,1 | 16821,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2022 | 3001,6 | 3001,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 3819,5 | 3819,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 565,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 727,0 | 727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 4267,6 | 4267,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 4440,4 | 4440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 4370,6 | 4370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 4547,8 | 4547,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2: Ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района | всего | 2173,7 | 2173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2022 | 469,5 | 469,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 523,5 | 523,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 578,5 | 578,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 602,2 | 602,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 626,9 | 626,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 652,6 | 652,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме 1 | всего | 109135,4 | 67035,4 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 55770,1 | 13670,1 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 12144,6 | 12144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 2785,0 | 2785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 2947,0 | 2947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 17646,1 | 17646,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 17842,6 | 17842,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 17797,5 | 17797,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 18000,4 | 18000,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»;

4) в приложении № 4:

строку «Объём и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей)» таблицы раздела I изложить в следующей редакции:

«

| Объём и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1-й год реализации 2022 | 2-й год реализации 2023 | 3-й год реализации 2024 | 4-й год реализации 2025 | 5-й год реализации 2026 | Последний год реализации 2027 | Прогнозный период 1-й год 2028 | Прогнозный период 2-й год 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 87503,9 | 51503,9 | 12200,0 | 0,0 | 0,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 89203,9 | 53203,9 | 12200,0 | 10200,0 | 0,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 |

»;

приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к подпрограмме 2

«Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района»

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района»

| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель подпрограммы 2: Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 2: Сохранение и развитие муниципальных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Содействие в создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | всего | 53320,0 | 51620,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации Колпашевского городского поселения |
|  |  | 2022 | 45320,0 | 43620,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1: Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района | всего | 10060,0 | 8360,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации Колпашевского городского поселения |
|  |  | 2022 | 2060,0 | 360,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.2: Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского городского поселения автомобильным транспортом | всего | 43260,0 | 43260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации Колпашевского городского поселения |
|  |  | 2022 | 43260,0 | 43260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района | всего | 35883,9 | 35883,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2022 | 7883,9 | 7883,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 12200,0 | 12200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 7900,0 | 7900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 7900,0 | 7900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 7900,0 | 7900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 7900,0 | 7900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1: Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам между поселений в границах муниципального образования «Колпашевский район» | всего | 21483,9 | 21483,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2022 | 4583,9 | 4583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 7700,0 | 7700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2: Перевозка пассажиров и багажа судами по водным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» | всего | 14400,0 | 14400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2022 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме 2 | всего | 89203,9 | 87503,9 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 53203,9 | 51503,9 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 12200,0 | 12200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

И.о.Главы района				                                      Д.В.Гришаев

Н.Г.Кияница

5 10 50