| АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |

26.04.2016 									№  414

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

(в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 15.06.2016 №661, от 02.09.2016 №1011, от 31.10.2016 №1203, от 12.12.2016 №1338, от 22.12.2016 №1388, от 25.01.2018 №41, от 07.03.2019 №218, от 27.02.2020 №184, от 01.02.2021 №140, от 16.03.2021 №323, от 29.12.2021 №1554)

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», постановлением Администрации Колпашевского района 
от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить 
на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по строительству и инфраструктуре Е.В.Барановского.

Глава района 								        А.Ф.Медных

Н.Г.Кияница

5 10 50

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района

от 26.04.2016	 № 414

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА»

I. Паспорт муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры

Колпашевского района»

| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий | Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию). Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). Администрация Новосёловского сельского поселения (по согласованию). Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию). Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию). Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2014 отчёт |  | 2015 факт |  | 2016 факт |  | 2017 факт |  | 2018 факт |  |  | 2019 факт |  | 2020 факт |  | 2021 план |  | Прогно-зный период 2022 |  | Прогно-зный период 2023 |
|  | Количество ежегодно модер-низированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, единиц |  | 10 |  | 10 |  | 4 |  | 9 |  | 14 |  |  | 19 |  | 23 |  | 14 |  | 23 |  | 23 |
|  | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, % |  | 49,6 |  | 49,8 |  | 49,8 |  | 49,8 |  | 50,2 |  |  | 50,3 |  | 50,5 |  | 50,7 |  | 50,9 |  | 51,1 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи | 2014 отчёт |  | 2015 факт |  |  | 2016 факт |  | 2017 факт |  | 2018 факт |  | 2019 факт |  | 2020 факт |  | 2021 план |  | Прогно-зный период 2022 |  | Прогно-зный период 2023 |  |
|  | Количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг в Администра-цию Томской области и Администра-цию Колпашевского района (ед.) | 14 |  | 13 |  |  | 11 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 г. – 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники |  | Всего |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | Прогно-зный период 2022 |  | Прогно-зный период 2023 |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) |  | 164746,2 |  |  | 50497,7 |  | 4866,0 |  | 32554,3 |  | 20783,9 |  |  | 27993,5 |  |  | 18897,2 |  | 9153,6 |  | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 336895,5 |  |  | 16884,2 |  | 98586,0 |  | 91920,3 |  | 61857,0 |  |  | 30498,2 |  |  | 27996,2 |  | 9153,6 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего по источникам |  | 501641,7 |  |  | 67381,9 |  | 103452,0 |  | 124474,6 |  | 82640,9 |  |  | 58491,7 |  |  | 46893,4 |  | 18307,2 |  | 0,0 |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа направлена на решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района.

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития Колпашевского района, на решение которой направлена муниципальная программа, является модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе. Разработка программы вызвана рядом факторов:

- Высоким уровнем износа объектов инженерной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района.

- Недостаточным уровнем благоустройства жилищного фонда Колпашевского района.

Коммунальный комплекс муниципального образования Колпашевский район представляет собой наиважнейшую социально-экономическую систему, обеспечивающую необходимые стандарты качества жизни населения и функционирования производства.

Основные направления развития коммунальной инфраструктуры представлены различными сферами обеспечения жизнедеятельности населения, такими как: газификация, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение.

Информация об объектах коммунального хозяйства Колпашевского района.

| Показатели | Ед. измерения | на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные сети всего: | км | 115,1 |
| Водопроводные очистные сооружения | шт. | 4 |
| Водозаборные скважины | шт. | 35 |
| Водонапорные башни | шт. | 20 |
| Канализационные очистные сооружения | шт. | 2 |
| Протяженность канализационных сетей | км. | 39,7 |
| Канализационные насосные станции | шт. | 14 |
| Число источников теплоснабжения | ед. | 44 |
| в том числе не муниципальных | шт. | 18 |
| на угле | шт. | 16 |
| на нефти | шт. | 0 |
| на газе | шт. | 22 |
| на дровах | шт. | 7 |
| на электроэнергии | шт. | 1 |
| Тепловые сети в 2-х трубном исполнении | км. | 66,8 |
| Дизельные электростанции | шт. | 4 |

Общий износ основных фондов коммунального хозяйства в целом по району достиг 50%. Износ некоторых сетей коммунальной инфраструктуры превысил 70% и достиг аварийного уровня. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на который в 2-3 раза выше.

Уровень возмещения потребителями затрат за предоставленные коммунальные услуги по Колпашевскому району за 2015 год составил 90,8 процентов, что подтверждает большие свехнормативные потери ресурсов при передаче их потребителям. Средний уровень возмещения по Томской области составляет 94,6 процентов.

Показатели производства и распределения электроэнергии, газа, тепла и воды Колпашевского района, млн. рублей.

| Показатели | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 258,5 | 276,4 |
| в том числе: |  |  |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и пара | 241,2 | 257,0 |
| Сбор, очистка и распределение воды | 17,3 | 19,4 |

Увеличение показателей производства и распределения электроэнергии, газа, тепла и воды связано с увеличением количества потребителей данных услуг в связи с газификацией, строительством сетей водоснабжения на территории Колпашевского района, а так же увеличением стоимости коммунальных услуг.

За анализируемый период 2013-2015 годов вложены значительные средства в строительство, реконструкцию коммунальных объектов. За данный период на указанные мероприятия направлено 210,8 млн. рублей средств бюджетов всех уровней.

За данный период построены котельные в с.Инкино и с.Копыловка, произведена реконструкция котельных в с.Чажемто, с.Озерное; произведен ремонт сетей теплоснабжения в Колпашевском городском поселении, Новоселовском, Копыловском, Дальненском сельских поселениях; ремонт водопроводных сетей в Колпашевском городском поселении, Новоселовском, Саровском, Чажемтовском сельских поселениях.

За 2015 год стоимость жилищно – коммунальных услуг на 1 квадратный метр жилья составила 89,29 рублей, при средней стоимости по Томской области 97,39, в том числе стоимость жилищных услуг 17,10 рублей, при средней стоимости по Томской области 20,62 рубля и стоимости коммунальных услуг соответственно 72,18 рублей при средней по Томской области 76,77 рублей.

Продолжение реконструкции коммунальных объектов на территории Колпашевского городского поселения связано с дальнейшей газификацией населенных пунктов поселения.

Газификация - это один из важнейших приоритетов развития Колпашевского района. Всего в газификацию г.Колпашево и с.Тогур вложено 2,16 млрд.рублей.

Начиная с 2008 года построено 143 км. внутрипоселковых газопроводов, что позволило подвести газ к 3 235 домовладениям первой, второй, третьей и четвертой очереди газификации г.Колпашево и с.Тогур.

Построены и эксплуатируются 19 газовых котельных, закрыто 30 угольных и нефтяных котельных.

Стабильным и качественным теплом от газовых котельных пользуются жители 6 760 квартир г.Колпашево и с.Тогур.

Экономия средств областного бюджета по разнице стоимости нефти ежегодно составляет 48,0 млн. рублей.

Приоритетными направлениями улучшения качества предоставления коммунальных услуг потребителям в Колпашевском районе являются:

- Газификация;

- Обеспечение чистой питьевой водой потребителей;

- Поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, электроснабжения, водопроводных сетей.

Проведенный анализ сферы реализации муниципальной программы свидетельствует, что в среднесрочной перспективе (в ближайшие 6 лет) планируется ежегодное проведение мероприятий по модернизации объектов коммунального комплекса района, что позволит значительно сократить потери ресурсов при передаче их потребителям и организовать предоставление услуг нормативного качества. Также выполнение мероприятий программы позволит повысить уровень благоустройства жилищного фонда, что улучшит качество жизни населения.

Муниципальная программа разработана с учетом цели и задач, установленных в документах стратегического плана муниципального образования «Колпашевский район». Ее реализация направлена на достижение среднесрочной стратегической цели: Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе.

Реализация муниципальной программы позволит:

1.Снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры и позволит привести их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района.

2.Увеличить уровень благоустройства жилищного фонда Колпашевского района.

Выполнению поставленных в программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации муниципальной программы:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерацией и муниципальными образованиями;

- природные и техногенные катастрофы;

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг.

Внутренние риски:

- отсутствие координации и слаженности действий между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками и участниками мероприятий программы;

- недостаточное ресурсное обеспечение программы;

- увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий программы.

Возможные механизмы минимизации рисков:

- консультирование участников и участников мероприятий программы;

коллегиальные обсуждения и принятие решений;

- детальное планирование работы участников и участников мероприятий программы;

- мониторинг реализации мероприятий программы, своевременная корректировка мероприятий и показателей программы;

- своевременное перераспределение объемов финансирования мероприятий программы с учетом приоритетности, динамики и темпов решения поставленных задач.

Показатели реализации муниципальной программы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

III.Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе».

Задача муниципальной программы:

1). Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6-летний период, с 2016 по 2021 год. Муниципальная программа реализуется без выделения этапов.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь результаты в 2021 году по отношению к 2015 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач муниципальной программы (показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе).

IV.Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимым и достаточным является проведение мероприятий указанных в Приложении №2 к муниципальной программе со следующим объемом финансирования:

| Объём и источники Финансирова-ния муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Прогно-зный период 2022 | Прогно-зный период 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 164746,2 | 50497,7 | 4866,0 | 32554,3 | 20783,9 | 27993,5 | 18897,2 | 9153,6 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 336895,5 | 16884,2 | 98586,0 | 91920,3 | 61857,0 | 30498,2 | 27996,2 | 9153,6 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 501641,7 | 67381,9 | 103452,0 | 124474,6 | 82640,9 | 58491,7 | 46893,4 | 18307,2 | 0,0 |

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий муниципальной программы: «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» ежегодно формируются заявки на включение в Государственную программу «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» утвержденную постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 №474а, а также в Государственную программу «Повышение энергоэффективности в Томской области» утвержденную постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №493а по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества указанным в Приложении №3 к муниципальной программе.

V.Управление и контроль за реализацией муниципальной программы.

Общее руководство реализацией муниципальной программой и контроль ее исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре.

Управление муниципальной программой организует ответственный исполнитель - Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с их полномочиями, определенными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчетного года и по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленным Порядком.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

| «Приложение № 1 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы (участники муниципальной программы) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации* |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Прогнозный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе | Количество ежегодно модернизирован-ных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, единиц | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 10 | 10 | 4 | 9 | 14 | 19 | 23 | 15 | 23 | 23 | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
|  |  | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 49,6 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 50,2 | 50,3 | 50,5 | 50,7 | 50,9 | 51,1 | Статисти-ческие данные |  |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района | Количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | Данные организа-ционного отдела Администра-ции Колпашев-ского района |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 (ВЦП) муниципальной программы: Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений | Протяжённость сетей теплоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 2,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0144 | 0,43 | 0,5 | 0,5 | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
|  |  | Протяжённость сетей электроснабже-ния, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
|  |  | Протяжённость сетей водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 2,8 | 0,5 | 1,8 | 5,2 | 2,0 | 0,8 | 0,11 | 0,73 | 0,5 | 0,5 | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Ремонт линий электропередач в п.Дальнее и п.Куржино | Количество приобретённых пасынков (шт.) (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 40 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Приобретение и доставка дизельной электрической установки в п.Куржино | Количество объектов приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 Ремонт оборудования дизельной электростанции в п.Копыловка | Количество объектов приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 1,0 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4 Ремонт трансформаторных подстанций в п.Копыловка | Количество объектов приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 3 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5 Компенсация убытков теплоснабжающих организаций от эксплуатации муниципальных котельных | Сумма ИМТ на компенсацию убытков (тыс. руб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 8000,0 | 8700,0 | 12000,0 | х | 33811,9 | 32256,0 | х | х | Данные отдела муниципаль-ного хозяйства Администр-ации Колпашев-ского района |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6 Организация теплоснабжения муниципального жилищного фонда Копыловского сельского поселения | Количество квартир, в которых произведена установка электрокотлов (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7 Приобретение, доставка и работы по демонтажу, монтажу оборудования в котельной д.Маракса | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 1,0 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.8 Организация теплоснабжения многоквартирных домов по адресам г.Колпашево, ул.Гоголя, 164, 166, 168, 170, 170/1 | Количество многоквартирных домов, к которым сети теплоснабжения приведены в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 5 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9 Организация теплоснабжения населения | Сумма ИМТ на организацию теплоснабжения (тыс. руб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 47000,0 | 52500,0 | 6000,0 | 305,0 | х | х | Данные отдела муниципального хозяйства Администр-ации Колпашев-ского района |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.10 Приобретение запчастей и материалов для дизельной электростанции п.Куржино | Количество дизельных электростанций, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.11 Приобретение твёрдого топлива для организации теплоснабжения п.Куржино | Количество приобретённого топлива (дрова м. куб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 99 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.12 Ремонт сетей водоснабжения по ул.Юбилейной в с.Маракса | Протяжённость сетей водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 0,12 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.13 Ремонт кровли водонапорной башни в с.Новоильинка | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.14 Организация теплоснабжения объектов д.Новогорное | Количество приобретённого топлива (дрова м. куб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 66,7 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.15 Компенсация убытков электроснабжающего предприятия от эксплуатации муници-пальной дизельной электростанции | Сумма ИМТ на компенсацию убытков (тыс. руб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 440,0 | 2059,0 | х | х | х | х | х | х | Данные отдела муниципаль-ного хозяйства Администр-ации Колпашев-ского района |  |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.16 Приобретение топлива для котельной с.Инкино | Количество приобретённого топлива (уголь т.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 26,5 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.17 Ремонт муниципального жилья | Количество муниципального жилья, приведённого в нормативное состояние (количество квартир) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 6 | 1 | 6 | х | 7 | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.18 Организация электроснабжения с.Копыловка | Количество подстанций, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 4 | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.19 Аварийно – восстановительные работы по ремонту станции обезжелезивания по адресу с.Тогур, пер.Клубный,3/1 | Количество станций обезжелезивания, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.20 Организация водоснабжения | Количество водоочистных комплексов для очистки воды сложного состава для установки которых проводились подготовитель-ные работы (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 6 | 6 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.21 Ремонт сетей теплоснабжения | Протяжённость сетей теплоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1,8 | 0 | х | 0,014 | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.22 Ремонт коммунальных объектов | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 8 | х | х | 4 | 5 | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.23 Поставка и замена оборудования в котельной по адресу с.Чажемто, ул.Школьная, 2/3 | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.24 Завоз топлива для дизельных электростанций | Количество дизельного топлива, завезённого для организации электроснабжения (т.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 21,6 | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.25 Техническое обследование систем теплоснабжения Колпашевского городского поселения | Протяжённость обследованных систем теплоснабжения (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 69,2 | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.26 Возмещение части затрат в связи со сверхнормативным потреблением топлива при оказании услуг по теплоснабжению за период 2013-2015 гг | Сумма ИМТ на возмещение части затрат (тыс. руб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 30000,0 | х | х | х | х | х | х | Данные отдела муниципального хозяйства Администра-ции Колпашев-ского района |  |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.27 Приобретение запасных частей для ремонта дизель-электрической установки в п.Дальнее | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.28 Организация уличного освещения | Сумма ИМТ на оплату за уличное освещение (тыс. руб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 244,0 | 203,4 | 100,0 | х | х | х | х | Данные отдела муниципаль-ного хозяйства Администра-ции Колпашевского района |  |
| 1.1.29 | Мероприятие 1.29 Ремонт сетей водоснабжения в с.Чажемто | Протяжённость сетей водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 0,9 | 0,4 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.30 | Мероприятие 1.30 Ремонт инженерных сетей в с.Чажемто | Протяжённость инженерных сетей, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 0,01 | х | х | 0,43 | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.31 Ремонт оборудования котельной с.Инкино | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.32 Приобретение, доставка и монтаж двигателя для дизельной электростанции в п.Куржино | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.33 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией электро-снабжения от дизельных электростанций в п.Дальнее и п.Куржино | Сумма ИМТ на финансовое обеспечение затрат (тыс. руб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 450,0 | х | х | х | х | х | Данные отдела муниципаль-ного хозяйства Администра-ции Колпашев-ского района |  |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.34 Организация водоснабжения в д.Мохово | Количество объектов водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.35 | Мероприятие 1.35 Приобретение, доставка и монтаж трансформаторной подстанции с.Копыловка | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.36 | Мероприятие 1.36 Проведение исследования дизельного топлива | Количество проведённых исследований (проб) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 6 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.37 | Мероприятие 1.37 Ремонт сетей водоснабжения в с.Озерное | Протяжённость сетей водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 0,3 | х | х | 0,3 | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.38 | Мероприятие 1.38 Ремонт сетей водоснабжения д.Маракса | Протяжённость сетей водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 1,4 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.39 | Мероприятие 1.39 Организация теплоснабжения в д.Маракса | Количество котельных на организацию теплоснабжения от которых произведены затраты (уголь, з/п, оплата электроэнергии) (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.40 | Мероприятие 1.40 Организация теплоснабжения населения д.Маракса Новоселовского сельского поселения | Количество квартир, которым компенсированы затраты на организацию теплоснабжения (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 26 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.41 | Мероприятие 1.41 Ремонт сетей водоснабжения в д.Новогорное | Протяжённость сетей водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 0,2 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.42 | Мероприятие 1.42 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электростанций с.Копыловка | Сумма ИМТ на финансовое обеспечение затрат (тыс. руб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 4044,4 | х | 9125,0 | х | х | х | Данные отдела муниципаль-ного хозяйства Администр-ации Колпашев-ского района |  |
| 1.1.43 | Мероприятие 1.43 Организация электроснабжения коммунальных объектов | Сумма ИМТ на оплату электрической энергии по коммунальным объектам (тыс. руб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 200,0 | х | х | х | х | х | Данные отдела муниципал-ьного хозяйства Администр-ации Колпашев-ского района |  |
| 1.1.44 | Мероприятие 1.44 Приобретение материалов и оплата электрической энергии для организации уличного освещения в населённых пунктах Чажемтовского сельского поселения | Количество приобретённых материалов (фонарей, датчиков, фотореле, светильников) (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 244 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.45 | Мероприятие 1.45 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения и водоотведения в границах поселений | Сумма ИМТ на оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (тыс. руб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.46 | Мероприятие 1.46 Ремонт теплотрассы и ремонт оборудования котельной | Количество котельных, приведённых в нормативное состояние (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 3 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.47 | Мероприятие 1.47 Ремонт ограждения станции обезжелезивания по адресу г.Колпашево, ул. Кирова, 114 | Протяжённость отремонтированного ограждения станции обезжелезивания (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 0,4 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.48 | Мероприятие 1.48 Ремонт сетей водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур | Протяжённость сетей водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 0,4 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.49 | Мероприятие 1.49 Проектирование зоны санитарной охраны источника водоснабжения | Количество проектов зон в отношении которых проведены работы (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 1 | х | 3 | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.50 | Мероприятие 1.50 Организация водоснабжения с.Новоильинка | Количество объектов водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.51 | Мероприятие 1.51 Приобретение и установка приборов учёта холодной и горячей воды | Количество муниципальных квартир, где проведена установка приборов учёта (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 95 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.52 | Мероприятие 1.52 Выполнение мероприятий по актуализации и корректировке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Количество актуализирован-ных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 4 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.53 | Мероприятие 1.53 Проектные работы по строительству и реконструкции тепловых сетей | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.54 | Мероприятие 1.54 Приобретение и доставка дизельных электрических установок | Количество приобретённых и доставленных дизельных электрических установок (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.1.55 | Мероприятие 1.55 Организация водоснабжения населённых пунктов Колпашевского района | Количество населенных пунктов, которым оказана помощь в организации водоснабжения (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | 4 | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.5.56 | Мероприятие 1.56 Организация электроснабжения населённых пунктов Колпашевского района | Количество населенных пунктов, которым оказана помощь в организации электроснабже-ния (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | 2 | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.5.57 | Мероприятие 1.57 Организация газоснабжения сжиженным углеводородным газом населённых пунктов Колпашевского района | Количество населенных пунктов, которым оказана помощь в организации газоснабжения (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | 4 | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 (ВЦП) муниципальной программы: Проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Доля использования газа в общем объёме потребления топлива для теплоснабжения потребителей (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | Статисти-ческие данные |  |
|  |  | Количество ежегодно реконструиро-ванных, построенных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, единиц | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VI очередь. 2 этап» | Протяжённость построенных газораспредели-тельных сетей (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 22,2 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VII очередь» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | да | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3 Приобретение водопроводных сетей по адресу Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, пер.Клубный,3/1, сооружение 3 | Протяжённость водопроводных сетей, приобретённых в муниципальную собственность (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 5,4 | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4 Приобретение газовой котельной | Количество приобретённых объектов коммунальной структуры (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 2.5 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, 7 очередь» | Протяжённость построенных газораспредели-тельных сетей (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 13,9 | 10 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 2.6 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | да | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.7 | Мероприятие 2.7 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап» | Протяжённость построенных газораспределительных сетей (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | 3,3 | 2,3 | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.8 | Мероприятие 2.8 Проектирование объекта: «Газораспреде-лительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 2 этап» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | х | да | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.9 | Мероприятие 2.9 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 2 этап» | Протяжённость построенных газораспределительных сетей (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 9,3 | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.10 | Мероприятие 2.10 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 1 этап» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.11 | Мероприятие 2.11 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 1 этап» | Протяжённость построенных газораспредели-тельных сетей (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.12 | Мероприятие 2.12 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 2 этап» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.13 | Мероприятие 2.13 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 2 этап» | Протяжённость построенных газораспредел-ительных сетей (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.14 | Мероприятие 2.14 Инженерные сети микрорайона «Звезда» г.Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | Протяжённость реконструиро-ванных инженерных сетей (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 2,3 | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.15 | Мероприятие 2.15 Инженерные сети микрорайона «Победа» г.Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция. | Протяжённость реконструиро-ванных инженерных сетей (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.16 | Мероприятие 2.16 Приобретение сетей водоснабжения г.Колпашево, с.Тогур | Протяжённость сетей водоснабжения, приобретённых в муниципальную собственность (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.17 | Мероприятие 2.17 Проектирование сетей газоснабжения микрорайона «НГСС» г.Колпашево | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.18 | Мероприятие 2.18 Реконструкция тепловых сетей газовой модульной котельной по адресу: г. Колпашево, м-н Геолог, 11/3(Проектирование) | Наличие положительного заключения разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  | х | х | х | х | х | х | да | х | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |
| 1.2.19 | Мероприятие 2.19 Реконструкция тепловых сетей газовой модульной котельной по адресу: г. Колпашево, м-н Геолог, 11/3(Реконструкция) | Мощность (прирост мощности) объекта (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  | х | х | х | х | х | х | х | 0,6 | х | Данные поселений Колпашев-ского района |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе

| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |  | Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | Федераль-ного бюджета (по согла-сованию) |  | областно-го бюд-жета (по согласо-ванию) |  | бюджетов поселений (по согласованию) |  | Внебюд-жетных Источни-ков (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | Цель муниципальной программы: Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Задача 1 муниципальной программы: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Основное мероприятие 1. (Ведомственная целевая программа, далее - ВЦП) муниципальной программы |  | Всего |  | 279622,5 |  | 254107,1 |  | 0,0 |  | 25515,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |  |  |
|  |  |  | Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений (основное мероприятие) |  | 2016 |  | 12796,1 |  | 12796,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 56852,0 |  | 56852,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 78946,8 |  | 78946,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 57424,0 |  | 57424,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 44763,1 |  | 26769,6 |  | 0,0 |  | 17993,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 28840,5 |  | 21318,6 |  | 0,0 |  | 7521,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | Мероприятие 1.1 Ремонт линий электропередач в п.Дальнее и п.Куржино |  | всего |  | 68,0 |  | 68,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 68,0 |  | 68,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0, 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  | Мероприятие 1.2 Приобретение и доставка дизельной электрической установки в п.Куржино |  | всего |  | 782,0 |  | 782,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 782,0 |  | 782,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 |  | Мероприятие 1.3 Ремонт оборудования дизельной электростанции в с.Копыловка |  | всего |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 |  | Мероприятие 1.4 Ремонт трансформаторных подстанций в с.Копыловка |  | всего |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5 |  | Мероприятие 1.5 Компенсация убытков теплоснабжающих организаций от эксплуатации муниципальных котельных |  | всего |  | 63427,5 |  | 44778,2 |  | 0,0 |  | 18649,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 8000,0 |  | 8000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 8700,0 |  | 8700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 12000,0 |  | 12000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 17673,6 |  | 4760,9 |  | 0,0 |  | 12912,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 17053,9 |  | 11317,3 |  | 0,0 |  | 5736,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6 |  | Мероприятие 1.6 Организация теплоснабжения муниципального жилищного фонда Копыловского сельского поселения |  | всего |  | 34,7 |  | 34,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 34,7 |  | 34,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.7 |  | Мероприятие 1.7 Приобретение, доставка и работы по демонтажу, монтажу оборудования в котельной д.Маракса |  | всего |  | 700,0 |  | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 700,0 |  | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.8 |  | Мероприятие 1.8 Организация теплоснабжения многоквартирных домов по адресам г.Колпашево, ул.Гоголя, 164, 166, 168, 170, 170/1 |  | всего |  | 1906,0 |  | 1906,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1906,0 |  | 1906,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9 |  | Мероприятие 1.9 Организация теплоснабжения населения |  | всего |  | 105805,0 |  | 105805,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 47000,0 |  | 47000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 52500,0 |  | 52500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 6000,0 |  | 6000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 305,0 |  | 305,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.10 |  | Мероприятие 1.10 Приобретение запчастей и материалов для дизельной электростанции п.Куржино |  | всего |  | 96,0 |  | 96,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 96,0 |  | 96,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.11 |  | Мероприятие 1.11 Приобретение твердого топлива для организации теплоснабжения п.Куржино |  | всего |  | 99,0 |  | 99,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 99,0 |  | 99,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.12 |  | Мероприятие 1.12 Ремонт сетей водоснабжения по ул.Юбилейной в д.Маракса |  | всего |  | 72,0 |  | 72,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 72,0 |  | 72,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.13 |  | Мероприятие 1.13 Ремонт кровли водонапорной башни в с.Новоильинка |  | всего |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.14 |  | Мероприятие 1.14 Организация теплоснабжения объектов д.Новогорное |  | всего |  | 175,0 |  | 175,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.15 |  | Компенсация убытков электроснабжающего предприятия от эксплуатации муниципальной дизельной электростанции |  | всего |  | 2499,0 |  | 2499,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 440,0 |  | 440,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2059,0 |  | 2059,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.16 |  | Мероприятие 1.16 Приобретение топлива для котельной с.Инкино |  | всего |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.17 |  | Мероприятие 1.17 Ремонт муниципального жилья |  | всего |  | 2598,6 |  | 2598,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1405,0 |  | 1405,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 238,7 |  | 238,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 298,6 |  | 298,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 656,3 |  | 656,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.18 |  | Мероприятие 1.18 Организация электроснабжения с.Копыловка |  | всего |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.19 |  | Мероприятие 1.19 Аварийно – восстановительные работы по ремонту станции обезжелезивания по адресу с.Тогур, пер.Клубный,3/1 |  | всего |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.20 |  | Мероприятие 1.20 Организация водоснабжения |  | всего |  | 1200,2 |  | 1200,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации Чажемтовского, Инкинского, Новогоренского, Саровского, Новоселовского сельских поселений (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 601,5 |  | 601,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 598,7 |  | 598,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.21 |  | Мероприятие 1.21 Ремонт сетей теплоснабжения |  | всего |  | 2055,5 |  | 2055,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1160,0 |  | 1160,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 895,5 |  | 895,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.22 |  | Мероприятие 1.22 Ремонт коммунальных объектов |  | всего |  | 14815,3 |  | 7949,2 |  | 0,0 |  | 6866,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 6343,1 |  | 1262,3 |  | 0,0 |  | 5080,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 6472,2 |  | 4686,9 |  | 0,0 |  | 1785,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.23 |  | Мероприятие 1.23 Поставка и замена оборудования в котельной по адресу с.Чажемто, ул.Школьная, 2/3 |  | всего |  | 4435,6 |  | 4435,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Чажемтовского сельского поселений (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4435,6 |  | 4435,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.24 |  | Мероприятие 1.24 Завоз топлива для дизельных электростанций |  | всего |  | 846,9 |  | 846,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 846,9 |  | 846,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.25 |  | Мероприятие 1.25 Техническое обследование систем теплоснабжения Колпашевского городского поселения |  | всего |  | 2100,0 |  | 2100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2100,0 |  | 2100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.26 |  | Мероприятие 1.26 Возмещение части затрат в связи со сверхнормативным потреблением топлива при оказании услуг по теплоснабжению за период 2013-2015 гг |  | всего |  | 30000,0 |  | 30000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 30000,0 |  | 30000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.27 |  | Мероприятие 1.27 Приобретение запасных частей для ремонта дизель-электрической установки в п.Дальнее |  | всего |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.28 |  | Мероприятие 1.28 Организация уличного освещения |  | всего |  | 2596,0 |  | 2596,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации Новоселовского, Инкинского сельских поселений (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 244,0 |  | 244,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 203,4 |  | 203,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2048,6 |  | 2048,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.29 |  | Мероприятие 1.29 Ремонт сетей водоснабжения в с.Чажемто |  | всего |  | 3285,0 |  | 3285,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2985,0 |  | 2985,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.30 |  | Мероприятие 1.30 Ремонт инженерных сетей в с.Чажемто |  | всего |  | 1244,2 |  | 1244,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 199,9 |  | 199,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 1044,3 |  | 1044,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.31 |  | Мероприятие 1.31 Ремонт оборудования котельной с.Инкино |  | всего |  | 2500,0 |  | 2500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2500,0 |  | 2500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.32 |  | Мероприятие 1.32 Приобретение, доставка и монтаж двигателя для дизельной электростанции в п.Куржино |  | всего |  | 255,0 |  | 255,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 255,0 |  | 255,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.33 |  | Мероприятие 1.33 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электростанций в п.Дальнее и п.Куржино |  | всего |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.34 |  | Мероприятие 1.34 Организация водоснабжения в д.Мохово |  | всего |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.35 |  | Мероприятие 1.35 Приобретение, доставка и монтаж трансформаторной подстанции с.Копыловка |  | всего |  | 389,0 |  | 389,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 389,0 |  | 389,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.36 |  | Мероприятие 1.36 Проведение исследования дизельного топлива |  | всего |  | 79,2 |  | 79,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 79,2 |  | 79,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.37 |  | Мероприятие 1.37 Ремонт сетей водоснабжения в с.Озерное |  | всего |  | 2090,0 |  | 2090,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Чажемтовского сельского поселений (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1419,6 |  | 1419,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 670,4 |  | 670,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.38 |  | Мероприятие 1.38 Ремонт сетей водоснабжения д.Маракса |  | всего |  | 1800,0 |  | 1800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1800,0 |  | 1800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.39 |  | Мероприятие 1.39 Организация теплоснабжения в д.Маракса |  | всего |  | 1330,0 |  | 1330,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1330,0 |  | 1330,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.40 |  | Мероприятие 1.40 Организация теплоснабжения населения д.Маракса Новоселовского сельского поселения |  | всего |  | 2863,9 |  | 2863,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2863,9 |  | 2863,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.41 |  | Мероприятие 1.41 Ремонт сетей водоснабжения в д.Новогорное |  | всего |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.42 |  | Мероприятие 1.42 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электростанций с.Копыловка |  | всего |  | 13169,4 |  | 13169,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4044,4 |  | 4044,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 9125,0 |  | 9125,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.43 |  | Мероприятие 1.43 Организация электроснабжения коммунальных объектов |  | всего |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.44 |  | Мероприятие 1.44 Приобретение материалов и оплата электрической энергии для организации уличного освещения в населённых пунктах Чажемтовского сельского поселения |  | всего |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.45 |  | Мероприятие 1.45 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах поселений |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.46 |  | Мероприятие 1.46 Ремонт теплотрассы и ремонт оборудования котельной |  | всего |  | 2330,0 |  | 2330,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации Инкинского, Новоселовского, Чажемтовского сельских поселений (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2330,0 |  | 2330,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.47 |  | Мероприятие 1.47 Ремонт ограждения станции обезжелезивания по адресу г.Колпашево, ул. Кирова, 114 |  | всего |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.48 |  | Мероприятие 1.48 Ремонт сетей водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур |  | всего |  | 910,0 |  | 910,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 910,0 |  | 910,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.49 |  | Мероприятие 1.49 Проектирование зоны санитарной охраны источника водоснабжения |  | всего |  | 887,6 |  | 887,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Новогоренского, Чажемтовского, Саровского, Новоселовского, Инкинского сельских поселений (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 99,6 |  | 99,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 288,0 |  | 288,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.50 |  | Мероприятие 1.50 Организация водоснабжения с.Новоильинка |  | всего |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.51 |  | Мероприятие 1.51 Приобретение и установка приборов учёта холодной и горячей воды |  | всего |  | 386,8 |  | 386,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 386,8 |  | 386,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.52 |  | Мероприятие 1.52 Выполнение мероприятий по актуализации и корректировке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  | всего |  | 99,0 |  | 99,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации Инкинского и Новоселовского сельских поселений (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 99,0 |  | 99,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.53 |  | Мероприятие 1.53 Проектные работы по строительству и реконструкции тепловых сетей |  | всего |  | 1460,0 |  | 1460,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1460,0 |  | 1460,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.54 |  | Мероприятие 1.54 Приобретение и доставка дизельных электрических установок |  | всего |  | 492,0 |  | 492,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации Инкинского и Новоселовского сельских поселений (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 492,0 |  | 492,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.55 |  | Мероприятие 1.55 Организация водоснабжения населённых пунктов Колпашевского района |  | всего |  | 1758,9 |  | 1758,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселения Колпашевского района(по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1758,9 |  | 1758,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.56 |  | Мероприятие 1.56 Организация электроснабжения населённых пунктов Колпашевского района |  | всего |  | 515,0 |  | 515,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселения Колпашевского района(по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 515,0 |  | 515,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.56 |  | Мероприятие 1.57 Организация газоснабжения сжиженным углеводородным газом населённых пунктов Колпашевского района |  | всего |  | 226,8 |  | 226,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселения Колпашевского района(по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 226,8 |  | 226,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Основное мероприятие 2 (ВЦП) муниципальной программы: |  | всего |  | 222019,2 |  | 82788,4 |  | 0,0 |  | 139230,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |  |  |
|  |  |  | Проектирование, реконструкция, строительство и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 54585,8 |  | 4088,1 |  | 0,0 |  | 50497,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 46600,0 |  | 41734,0 |  | 0,0 |  | 4866,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 45527,8 |  | 12973,5 |  | 0,0 |  | 32554,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 25216,9 |  | 4433,0 |  | 0,0 |  | 20783,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 13728,6 |  | 3728,6 |  | 0,0 |  | 10000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 18052,9 |  | 6677,6 |  | 0,0 |  | 11375,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 18307,2 |  | 9153,6 |  | 0,0 |  | 9153,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 |  | Мероприятие 2.1 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VI очередь. 2 этап» |  | всего |  | 36623,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 36623,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 36623,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 36623,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 |  | Мероприятие 2.2 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VII очередь» |  | всего |  | 2500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2500,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 2500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2500,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 |  | Мероприятие 2.3 Приобретение водопроводных сетей по адресу Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, пер.Клубный,5/1, сооружение 3 |  | всего |  | 37000,0 |  | 37000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 37000,0 |  | 37000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 |  | Мероприятие 2.4 Приобретение газовой котельной |  | всего |  | 14334,0 |  | 9468,0 |  | 0,0 |  | 4866,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 9600,0 |  | 4734,0 |  | 0,0 |  | 4866,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4734,0 |  | 4734,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5 |  | Мероприятие 2.5 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, 7 очередь» |  | всего |  | 62478,1 |  | 9139,9 |  | 0,0 |  | 53338,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 40793,8 |  | 8239,5 |  | 0,0 |  | 32554,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 21492,1 |  | 708,2 |  | 0,0 |  | 20783,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 192,2 |  | 192,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.2.6 |  | Мероприятие 2.6 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап» |  | всего |  | 4871,2 |  | 4871,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 3724,8 |  | 3724,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1146,4 |  | 1146,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.2.7 |  | Мероприятие 2.7 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап» |  | всего |  | 21396,6 |  | 4398,6 |  | 0,0 |  | 16998,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 12390,0 |  | 2390,0 |  | 0,0 |  | 10000,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 9006,6 |  | 2008,6 |  | 0,0 |  | 6998,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.2.8 |  | Мероприятие 2.8 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 2 этап» |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.2.9 |  | Мероприятие 2.9 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 2 этап» |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.10 |  | Мероприятие 2.10 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 1 этап» |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.11 |  | Мероприятие 2.11 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 1 этап» |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.12 |  | Мероприятие 2.12 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 2 этап» |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.13 |  | Мероприятие 2.13 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 2 этап» |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.14 |  | Мероприятие 2.14 Инженерные сети микрорайона «Звезда» г.Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция. |  | Всего |  | 15462,3 |  | 4088,1 |  | 0,0 |  | 11374,2 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 15462,3 |  | 4088,1 |  | 0,0 |  | 11374,2 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.15 |  | Мероприятие 2.15 Инженерные сети микрорайона «Победа» г.Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция. |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.16 |  | Мероприятие 2.16 Приобретение сетей водоснабжения г.Колпашево, с.Тогур |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.17 |  | Мероприятие 2.17 Проектирование сетей газоснабжения микрорайона «НГСС» г.Колпашево |  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.18 |  | Мероприятие 2.18 Реконструкция тепловых сетей газовой модульной котельной по адресу: г. Колпашево, м-н Геолог, 11/3 (Проектирование). |  | Всего |  | 291,7 |  | 291,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 291,7 |  | 291,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.19 |  | Мероприятие 2.19 Реконструкция тепловых сетей газовой модульной котельной по адресу: г. Колпашево, м-н Геолог, 11/3 (Реконструкция). |  | Всего |  | 27061,8 |  | 13530,9 |  | 0,0 |  | 13530,9 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 8754,6 |  | 4377,3 |  | 0,0 |  | 4377,3 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 18307,2 |  | 9153,6 |  | 0,0 |  | 9153,6 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по муниципальной программе |  | всего |  | 501641,7 |  | 336895,5 |  | 0,0 |  | 164746,2 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 67381,9 |  | 16884,2 |  | 0,0 |  | 50497,7 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 103452,0 |  | 98586,0 |  | 0,0 |  | 4866,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 124474,6 |  | 91920,3 |  | 0,0 |  | 32554,3 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 82640,9 |  | 61857,0 |  | 0,0 |  | 20783,9 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 58491,7 |  | 30498,2 |  | 0,0 |  | 27993,5 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 46893,4 |  | 27996,2 |  | 0,0 |  | 14519,9 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2022 |  | 18307,2 |  | 9153,6 |  | 0,0 |  | 9153,6 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прогнозный период 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

| Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с ПСД (при наличии) или приобретаемого объекта | Наименование ГРБС | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита) | Наименование застройщика (заказчика) Объекта |  | Наименование учреждения, которому предоставляются бюджетные инвестиции, субсидии |  | Мощность (прирост мощности) Объекта |  | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта |  | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку ПСД, всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции³, субсидии учреждениям⁴, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района (далее - ИМБТ) |  | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера иных межбюджетных трансфертов, общего размера субсидий учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения) |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | Прогнозный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | Прогноз-ный период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 34 | 35 |
| Группа 1. Приобретение объектов капитального строительства в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газораспредели-тельные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, 7 очередь. |  | строительство | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  | 23,9 |  | 2020 |  | бюджет |  | 67 478,1 |  | х |  | х | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  | х |  | 40 793,8 |  | 21 492,1 |  | 192,2 |  | х |  |  |  |  |  | ИМБТ |  | ОБ (ПСД) |  | 2 500,0 |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  | 53 338,2 |  |  |  |  |  |  | 32 554,3 | 20 783,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  | 2 500,0 |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  | 9 139,9 |  |  |  |  |  |  | 8 239,5 | 708,2 | 192,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 67 478,1 |  |  |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  | 40 793,8 | 21 492,1 | 192,2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Газораспредели-тельные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап. |  | строительство | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  | 5,6 |  | 2021 |  | бюджет |  | 26267,8 |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х |  | 3 724,8 |  | 13 536,4 |  | 9006,6 |  | х |  | х |  | ИМБТ |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  | 16998,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 | 6998,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  | 4 871,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 724,8 | 1 146,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  | 4 483,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 390,0 | 2 093,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 26267,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3 724,8 | 13 536,4 | 9006,6 |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция тепловых сетей газовой модульной котельной "Геолог" по адресу: г.Колпашево, м-н Геолог, 11/3 |  | реконструкция | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  | 0,6 |  | 2021 |  | бюджет |  | 27353,5 |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 9046,3 |  | 18307,2 |  | х |  | ИМБТ |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  | 13530,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4377,3 |  | 9153,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  | 291,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  | 13530,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4377,3 |  | 9153,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 27353,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9046,3 |  | 18307,3 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121099,4 |  | х |  | х | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  | х |  | 40 793,8 |  | 25 216,9 |  | 13 728,6 |  | 18052,9 |  | 18307,2 |  | х |  | ИМБТ |  | ОБ |  | 86367,1 |  |  |  |  | 2 500,0 |  | 32 554,3 | 20 783,9 | 10 000,0 | 11375,3 |  | 9153,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 34732,3 |  |  |  | 2 500,0 |  |  | 8 239,5 | 4 433,0 | 3 728,6 | 6677,6 |  | 9153,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 121099,4 |  |  |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  | 40 793,8 | 25 216,9 | 13 728,6 | 18052,9 |  | 18307,2 | 0,0 |  |