| АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |

00.00.2022                                                                                                       №  000

Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района»

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», постановлением Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы   Колпашевского   района  по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.

Глава района 						                	              А.Б. Агеев

Н.Г.Кияница

5 10 50

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района

от  00.00.2022   №  000

I. Паспорт

муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности

на территории Колпашевского района»

| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий | Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) Администрация Новосёловского сельского поселения (по согласованию) Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию) Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию) Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) Управление образования Управление по культуре, спорту и молодёжной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Цель 1: Наращивание экономического потенциала и территориальное развитие Колпашевского района, в том числе за счёт создания условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры в Колпашевском районе. Задача 1.7. Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 отчёт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план |  | 2025 план | 2026 план | 2027 план |  | 2028 план |  | Прогно-зный период 2029 |  | Прогно-зный период 2030 |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего | 1840 | 1835 | 1835 | 1830 |  | 1830 | 1825 | 1825 |  | 1820 |  | 1820 |  | 1815 |
|  | -тепловая энергия, Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,15 |
|  | -горячая вода, куб.метров на 1 проживающего | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,0 |
|  | -холодная вода, куб.метров на 1 проживающего | 27,4 | 27,3 | 27,3 | 27,2 |  | 27,2 | 27,1 | 27,1 |  | 27,0 |  | 27,0 |  | 26,9 |
|  | -природный газ, куб.метров на 1 проживающего | 1480 | 1473 | 1472 | 1471 |  | 1471 | 1471 | 1471 |  | 1467 |  | 1466 |  | 1465 |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека | 75,0 | 74,0 | 73,0 | 72,0 |  | 71,0 | 70,0 | 69,0 |  | 68,0 |  | 67,0 |  | 66,0 |
|  | -тепловая энергия, Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  | 014 |  | 0,14 |  | 0,13 |
|  | -горячая вода, куб.метров на 1 человека | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  | 023 |  | 0,23 |  | 0,22 |
|  | -холодная вода, куб.метров на 1 человека | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |  | 1,41 | 1,41 | 1,41 |  | 1,41 |  | 1,41 |  | 1,40 |
|  | -природный газ, куб.метров на 1 человека | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в муниципальных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи | 2021 отчёт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план |  | 2025 план | 2026 план | 2027 план |  | 2028 план |  | Прогно-зный период 2029 |  | Прогно-зный период 2030 |
|  | Доля расчётов потребителей энергоресурсов, производимых по показаниям приборов учёта (данные РСО), (%) | 95 | 96 | Не менее 96 | Не менее 96 |  | Не менее 96 | Не менее 96 | Не менее 96 |  | Не менее 96 |  | Не менее 96 |  | Не менее 97 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | Прогно-зный период 2029 |  | Прогно-зный период 2030 |  |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0, |  | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0, |  | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Всего по источникам | 60,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на решение проблемных вопросов, обусловленных необходимостью повышения энергоэффективности на территории Колпашевского района.

Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района осуществляется в пределах полномочий муниципального района, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Организация проведения указанных мероприятий осуществляется в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе района     является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования расписать аббревиатуру (далее - ТЭР), при  непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Реализация политики энергосбережения на территории Колпашевского района, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на координации мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

В предыдущие годы на территории Колпашевского района реализовывалась Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района» утвержденная Постановлением Администрации Колпашевского района от 28.12.2016 № 1428, со сроком реализации 2017-2022гг. Реализация Муниципальной программы была направлена на повышение энергетической эффективности Колпашевского района и осуществлялась без привлечения бюджетных средств. Были выполнены следующие мероприятия:

1) установка коллективных приборов учета энергетических ресурсов на многоквартирных домах;

2) проведение энергетических обследований многоквартирных домов;

3) проведение мероприятий по повышению теплозащиты ограждающих конструкций многоквартирных домов.

Жилой фонд Колпашевского района составляет 1083,0 тыс.кв.м., из них муниципальный жилой фонд – 46,8 тыс.кв.м.

Структура жилищного фонда Колпашевского района

(по данным поселений района), кв.м

| Показатели | на 01.01.2022 |
| --- | --- |
| Площадь жилищного фонда - всего | 1 083 000 |
| в том числе: |  |
| государственной формы собственности | 5 700 |
| муниципальной формы собственности | 46 800 |
| частной формы собственности | 1 030 500 |
| иной формы собственности | 0 |

В Колпашевском районе по состоянию на 01.01.2022 г. оснащённость коллективными приборами учёта тепловой энергии составляет 76,85%. Оснащённость коллективными приборами учёта электроэнергии составляет 96,22%, учёта горячего водоснабжения - 0,42%. Оснащённость населения приборами учёта газа составляет 99,9%. Коллективные приборы учёта холодного водоснабжения в МКД не установлены.

С 2017 года наблюдается снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

Электрической энергии, кВт/ч на одного проживающего - с 1 844,0 в 2017  г. до 1 840,0 в 2021 г., что остается самым большим показателем по Томской области, для сравнения в г.Томске – 1 277,4.

Тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади с – 0,17 в 2017 г. до 0,16 в 2021  г., для сравнения в г.Томске – 0,220.

Природный газ, куб.м. на 1 проживающего – с 1 484 в 2017  г. до 1480 в 2021 г., что так-же является самым большим показателем по Томской области, в г.Томске - 194,5.

Сохранилось на уровне 2017 г. потребление горячей воды - 8,2 куб.м. на 1 проживающего, в г.Томске – 4,0.

Потребление холодной воды увеличилось с 27,3 куб.м. на одного проживающего в 2017 г. до 27,4 куб.м. на 1 проживающего в 2021 г., в г.Томске – 41 куб.м. на 1 проживающего.

С 2017 года наблюдается снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях:

Электрической энергии, кВт/ч на одного человека - с 80,0 в 2017 г. до 75,0 в 2021г., в г.Томске – 46,1.

Тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади с – 0,166 в 2017 г. до 0,140 в  2021  г., для сравнения в г.Томске – 0,180.

Горячая вода, куб.м. на 1 человека с – 0,25 в 2017 г. до 0,23 в 2021 г., что является самым большим показателем в Томскорй области, для сравнения в г.Томске – 0,06.

Холодная вода, куб.м. на 1 человека с – 1,44 в 2017 г. до 1,41 в 2021 г., для сравнения в г.Томске – 0,97.

Сохранилось на уровне 2017г. потребление природного газ - 0,16 куб.м. на 1 человека, что является самым низким показателем по Томской области, в сравнения в г.Томске – 0,7.

Основным инструментом управления энергосбережением является     программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и  исполнение муниципальных программ энергосбережения.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития района.

Реализация муниципальной программы позволит:

1. Снизить объём используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в муниципальных учреждениях;

2. Контролировать информационное обеспечение энергосбережения;

3.  Содействовать повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, в муниципальных учреждениях.

- III. Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Муниципальная программа разработана с учетом цели и задач, установленных в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования «Колпашевский район». Ее реализация направлена на достижение среднесрочной цели: «Наращивание экономического потенциала и территориальное развитие Колпашевского района, в том числе за счет создания условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры в Колпашевском районе», задачи: «Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района».

Целью муниципальной программы является:

Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района.

Задача муниципальной программы:

Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в муниципальных учреждениях.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6-летний период, с 2023 по 2028 год. Муниципальная программа реализуется без выделения этапов.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь результаты в 2028 году по отношению к 2021 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач муниципальной программы.

Сведения о показателях муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимым и достаточным является проведение мероприятий, указанных в приложении № 2 к муниципальной программе, с общим объёмом финансирования 60.0 тыс.рублей.

Реализация Муниципальной программы планируется без привлечения денежных средств из областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программы и контроль ее исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре.

Управление муниципальной программой организует ответственный исполнитель - Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с их полномочиями, определенными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчетного года и по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленным Порядком.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»».

Приложение № 1 к муниципальной программе

Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы

«Повышение энергетической эффективности

на территории Колпашевского района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, участники мероприятий муниципальной программы | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 отчёт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план | 2028 план | Прогнозный период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 1840 | 1835 | 1835 | 1830 | 1830 | 1825 | 1825 | 1820 | 1820 | 1815 | Статисти-ческие данные |
|  |  | -тепловая энергия, Гкал на 1 кв.метр общей площади |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |  |
|  |  | -горячая вода, куб.метров на 1 проживающего |  | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |  |
|  |  | -холодная вода, куб.метров на 1 проживающего |  | 27,4 | 27,3 | 27,3 | 27,2 | 27,2 | 27,1 | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 26,9 |  |
|  |  | -природный газ, куб.метров на 1 проживающего |  | 1480 | 1473 | 1472 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1467 | 1466 | 1465 |  |
|  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 75,0 | 74,0 | 73,0 | 72,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 66,0 | Статисти-ческие данные |
|  |  | -тепловая энергия, Гкал на 1 кв.метр общей площади |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 014 | 0,14 | 0,13 |  |
|  |  | -горячая вода, куб.метров на 1 человека |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 023 | 0,23 | 0,22 |  |
|  |  | -холодная вода, куб.метров на 1 человека |  | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,40 |  |
|  |  | -природный газ, куб.метров на 1 человека |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в муниципальных учреждениях | Доля расчётов потребителей энергоресурсов, производимых по показаниям приборов учёта (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 95 | 96 | Не менее 96 | Не менее 96 | Не менее 96 | Не менее 96 | Не менее 96 | Не менее 96 | Не менее 96 | Не менее97 | Данные ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) (Кол-во абонентов, рассчитывающихся по показателям приборов учета/ Общее кол-во абонентов *100) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 (ВЦП) муниципальной программы: Координация мероприятий по повышению энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в муниципальных учреждениях | Количество многоквартирных домов в которых проводятся мероприятия по повышению энергоэффективности (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | Данные РСО |
|  |  | Доля муниципаль-ных учреждений в которых реализуется программы в области энергосбережения и повышения энергетичес-кой эффективности (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные Управления образования, Управления по культуре, спорту и молодёжной политики (Кол-во муниципальных учреждений, в которых реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергоэф-ти/ Общее кол-во муниципальных учреждений*100) |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Информационное обеспечение муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса, населения по мероприятиям, направленных на энергосбережение | Кол-во информационных материалов, размещенных в СМИ и на официальном сайте Администрации Колпашевского района (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Управление образования, Управление по культуре, спорту и молодёжной политики, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Абсолютный показатель. Данные в соответствии с фактическим размещением информации |
|  |  | Количество информационных писем, направленных в муниципальные учреждения и организации коммунального комплекса (ед.) |  | 0,0 | 0,0 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Абсолютный показатель. Данные отдела муниципального хозяйства в соответствии с фактически направленными информационными письмами, данные Управления образования, Управления по культуре, спорту и молодёжной политики |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Повышение энергетической эффективности

на территории Колпашевского района»

| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, участники мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | Федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласова-нию) | бюджетов поселений (по согла-сованию) | Внебюджет-ных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы: Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. (Ведомственная целевая программа, далее - ВЦП) муниципальной программы | Всего | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  | Координация мероприятий по повышению энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в муниципальных учреждениях | 2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Информационное обеспечение муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса. населения по мероприятиям направленных на энергосбережение | Всего | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района, Управления образования (по согласованию), Управления по культуре, спорту и молодёжной политики (по согласованию) |
|  |  | 2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Всего | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |