АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 									                  №  1520

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»                             (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района                         от 01.02.2023 № 64, от 13.03.2023 №218, от 16.03.2023 №248, от 09.02.2024 №124, от 11.04.2024 № 327, от 10.02.2025 №105, от 10.02.2025 №108)

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», постановлением Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы   Колпашевского   района  по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.

Глава района 								          А.Ф.Медных

Н.Г.Кияница

5 10 50

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 24.12.2021  № 1520

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА»

I. Паспорт муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры

Колпашевского района»

| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий | Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию). Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию). Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию). Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию). Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Наращивание экономического потенциала и территориальное развитие Колпашевского района, в том числе за счёт создания условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры в Колпашевском районе. Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2020 отчёт | 2021 факт |  | 2022 факт |  | 2023 факт |  | 2024 план |  | 2025 план | 2026 план | 2027 план | Прог-ноз- ный период 2028 | Прог-ноз-ный период 2029 |
|  | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, % | 50,1 | 50,3 |  | 50,4 |  | 50,40 |  | 50,40 |  | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,43 | 50,46 |
|  | Количество аварий в системах отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения коммунального комплекса Колпашевского района (шт.) | 6 | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Не более 5 |  | Не более 5 | Не более 5 | Не более 4 | Не более 4 | Не более 4 |
|  | Уровень жилого фонда подключённого к сетям газоснабжения в отношении имеющего техническую возможность подключения (%) | 91,0 | 98,6 |  | 97,9 |  | 98,7 |  | 98,7 |  | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Организация электро-, газоснабжения и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи | 2020 отчёт | 2021 факт |  | 2022 факт |  | 2023 факт |  | 2024 план |  | 2025 план | 2026 план | 2027 план | Прог-ноз-ный период 2028 | Прог- ноз-ный период 2029 |
|  | Количество проведённых мероприятий по ремонту (в т.ч. капитальному) объектов коммунальной инфраструктуры Колпашевского района (шт.) | 7 | 11 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Протяжённость построенных газопроводов, (км) | 3,32 | 2,32 |  | х |  | х |  | х |  | х | х | 5 | х | х |
|  | Количество домовладений получивших техническую возможность подключения к газопроводу, нарастающим итогом с начала реализации программы (ед.) | 72 | 57 |  | х |  | х |  | х |  | х | х | 20 | х | х |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 г. – 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 1-й год реализации 2022 факт |  | 2-й год реализации 2023 факт |  | 3-й год реализации 2024 план |  | 4-й год реализации 2025 план |  | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации 2027 план | Прогнозный период 1-й год 2028 | Прогнозный период 2-й год 2029 |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В т.ч средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 76901,8 |  | 3200,0 |  | 30522,8 |  | 43179,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 210518,8 |  | 38776,5 |  | 44332,9 |  | 110263,4 |  | 17146,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 43,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 43,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 287463,8 |  | 41976,5 |  | 74855,7 |  | 153485,6 |  | 17146,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Обеспечение развития коммунальных систем и объектов, повышение уровня благоустройства жилищного фонда на территории Колпашевского района осуществляется в пределах полномочий муниципального района, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий муниципального района осуществляется в соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В предыдущие годы на территории Колпашевского района реализовывалась муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры», утверждённая постановлением Администрации Колпашевского района от 26.04.2016 № 414. Реализация муниципальной программы была направлена на решение проблемных вопросов в коммунальной сфере. За период её реализации было модернизировано 64 объекта коммунальной инфраструктуры, что позволило снизить количество аварийных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения, обеспечить надёжное функционирование коммунального комплекса Колпашевского района, а также не допустить увеличение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства.

Однако, не смотря на все реализованные мероприятия, уровень износа объектов инженерной инфраструктуры остаётся достаточно высоким, сохраняется необходимость приведения их в соответствие с современными требованиями к надёжности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района. Также недостаточным остаётся уровень благоустройства жилищного фонда Колпашевского района.

В связи с тем, что решение проблемных вопросов в коммунальной сфере остаётся актуальным, а также в связи с окончанием срока реализации предыдущей муниципальной программы существует необходимость разработки новой муниципальной программы.

Основные направления развития коммунальной инфраструктуры представлены различными сферами обеспечения жизнедеятельности населения, такими как: газификация, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.

Протяжённость водопроводных сетей на конец 2020 года составляет 153,2 км (2019 год - 155,7 км, 2018 год – 156,1), амортизационный износ которых 100%, физический износ 96% (44 км (28,78%) водопроводных сетей нуждается в замене). Из общей протяжённости водопроводной сети, нуждающейся в замене, 2,35 км составляют водоводы, 36,15 км - уличная водопроводная сеть, 5,5 км - внутриквартальная и внутридворовая сети.

За период 2014 - 2020 годов в целом по району было заменено 13,21 км водопроводных сетей, что составляет 8% в общей протяжённости водопроводных сетей, в том числе в 2020 году 0,01 км, в 2019 году 1,6 км, в 2018 году 0,5 км. Замена сетей заключалась в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения их преждевременного износа.

Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большого числа аварий.

В 2020 году поднято 1 509,17 тыс. куб. метров (2019 году - 1 342,95 тыс. куб. метров, в 2018 году – 1 563,23 тыс. куб. м.) исходной воды из подземных источников, подано в централизованную систему водоснабжения в сети питьевого водоснабжения 1 276,31 тыс. куб. метров. В структуре распределения отпуска воды потребителям 69 % приходилось населению, 31 % - прочим организациям.

По-прежнему значительной проблемой остаётся утечка воды при транспортировке к потребителям вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сетях. В 2020 году потери воды на сетях составили 192,54 тыс. куб. метров или 12,75 % (2019 год 181,29 тыс. куб. м. - 13,5%; 2018 году – 292,39 тыс. куб. м – 18,7 %) от общего объёма воды, поданной в сеть.

Протяжённость канализационных сетей на 01.01.2021 составляет 42,2 км (на 01.01.2020 – 44,9 км, на 01.01.2019 – 44,9 км) и имеет 100% амортизационный износ. Ремонт сетей происходит по мере необходимости и с целью предотвращения аварийных ситуаций.

Установленная пропускная способность очистных сооружений биологической очистки составляет 5,3 тыс. куб. метров в сутки.

За 2020 год через очистные сооружения пропущено 687,4 тыс. куб. метров сточных вод, что соответствует уровню 2019 года (в 2018 году – 769,2 тыс. куб. метров). Все сточные воды прошли биологическую очистку.

В 2020 году населённые пункты Колпашевского района обеспечивали теплом 37 источников теплоснабжения (2019 году - 37; 2018 году - 36). Наибольшую часть источников теплоснабжения по видам используемого топлива составляли источники, работающие на природном газе.

2020 год 21 источник (56,8%) работал на газе, 7 (18,9%) - на угле, 8 (21,6%) на дровах и 1 (2,7%) - на электрической энергии.

2019 год 21 источник (56,8%) работал на газе, 7 (18,9%) - на угле, 8 (21,6%) на дровах и 1 (2,7%) - на электрической энергии.

2018 год 20 источник (55,6%) работал на газе, 6 (16,7%) - на угле, 9 (25%) на дровах и 1 (2,8%) - на электрической энергии.

Протяжённость тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на 01.01.2021 составляла 70,5 км (на 01.01.2020 70,2 км, на 01.01.2019 70,0 км), и 10,8 км (15,9%) сетей нуждались в замене. За 2020 год было заменено 0,8 км тепловых и паровых сетей (в 2019 году 1,1 км, в 2018 0,8 км..

Информация об объектах коммунального хозяйства Колпашевского района

| Показатели | Ед. измерения | на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные сети всего: | км | 153,2 |
| Водопроводные очистные сооружения | шт. | 3 |
| Локальные очистные сооружения | шт. | 10 |
| Водозаборные скважины | шт. | 29 |
| Водонапорные башни | шт. | 11 |
| Канализационные очистные сооружения | шт. | 2 |
| Протяжённость канализационных сетей | км | 42,2 |
| Канализационные насосные станции | шт. | 14 |
| Число источников теплоснабжения | ед. | 37 |
| в том числе не муниципальных | шт. | 12 |
| на угле | шт. | 7 |
| на газе | шт. | 21 |
| на дровах | шт. | 8 |
| на электроэнергии | шт. | 1 |
| Тепловые сети в 2-х трубном исполнении | км | 70,5 |
| Дизельные электростанции | шт. | 4 |

Общий износ основных фондов коммунального хозяйства в целом по району сохранился на уровне 50%. Не изменилась ситуация с износом некоторых сетей коммунальной инфраструктуры, который составляет 70% и достиг аварийного уровня. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

В целях изменения ситуации в отрасли необходимо применение комплексных мер в решении задач развития коммунальной инфраструктуры, которые в условиях сложившейся экономической ситуации возможны только в рамках программно-целевого подхода, в том числе за счёт вложений в обновления  и модернизации коммунальной инфраструктуры Колпашевского района средств областного и местных бюджетов.

Продолжение реконструкции коммунальных объектов на территории Колпашевского городского поселения связано с дальнейшей газификацией населённых пунктов поселения.

Газификация - это один из важнейших приоритетов развития Колпашевского района, строительство которого начато в 2005 году и за 15 лет в который вложено 531,9 млн. рублей.

За 2005-2021 годы построено 227,55 км внутрипоселкового газопровода ( в т. ч. в 2020 г. – 3,3 км, в 2019 г. – 10 км, в 2018 г. – 3,9 км), что позволило подвести газ к 4 615 домовладениям г. Колпашево  и с. Тогур.

Построены и эксплуатируются 21 газовая котельная, закрыто 39 угольных и нефтяных котельных.

Стабильным и качественным теплом от газовых котельных пользуются жители 7867 квартир г. Колпашево и с. Тогур.

Развитие газоснабжения и газификации Колпашевского района позволит решить следующие проблемные вопросы:

стабилизировать цены (тарифы) на услуги теплоснабжающих организаций. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной составляющей (35 - 50%) в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на котельных, использующих в качестве топлива уголь. Этому в немалой степени способствует как цена топлива, так и низкая эффективность его использования. Себестоимость топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию при использовании природного газа в 1,5 - 2 раза ниже по сравнению с другими видами топлива;

снизить затраты населения на жилищно-коммунальные услуги;

снизить затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повысить её конкурентоспособность за счёт снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции;

создать условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории области (применение высокоэффективного оборудования на объектах теплоснабжения);

улучшить экологическую ситуацию. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь, позволит сократить объём вредных выбросов в атмосферу.

Приоритетными направлениями улучшения качества предоставления коммунальных услуг потребителям в Колпашевском районе являются:

газификация;

обеспечение чистой питьевой водой потребителей;

поэтапная реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения, электроснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, муниципальная программа, как инструмент программно-целевого планирования, будет призвана способствовать решению проблем в коммунальной сфере, и позволит в среднесрочной перспективе (в ближайшие 6 лет) ежегодно проводить мероприятия по модернизации объектов коммунального комплекса района. Это позволит значительно сократить потери ресурсов при передаче их потребителям и организовать предоставление услуг нормативного качества. Также выполнение мероприятий программы позволит повысить уровень благоустройства жилищного фонда, что улучшит качество жизни населения.

Реализация муниципальной программы позволит:

1. Обеспечить безаварийную работу объектов инженерной инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района.

2. Увеличить уровень благоустройства жилищного фонда Колпашевского района.

III. Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Муниципальная программа разработана с учётом цели и задач, установленных в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования «Колпашевский район». Её реализация направлена на достижение среднесрочной стратегической цели: Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе, задачи: модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры.

Целью муниципальной программы является развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района(требуется корректировка задачи стратегии).

Задача муниципальной программы:

Организация электро-, газоснабжения и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6-летний период, с 2022 по 2027 годы. Муниципальная программа реализуется без выделения этапов.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь показатели в 2027 году по отношению к 2021 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач муниципальной программы:

Сведения о показателях муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

IV. Структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется без подпрограмм. В рамках задачи «Организация электро-, газоснабжение и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района» реализуются основные мероприятия.

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимым и достаточным является проведение основных мероприятий и мероприятий с объемом финансирования, указанных в приложении № 2  к муниципальной программе.

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий муниципальной программы: «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» ежегодно формируются заявки на включение в Государственную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» утверждённую постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 г. № 346а по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества, указанным в приложении № 3 к муниципальной программе.

V.Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программой и контроль её исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре.

Управление муниципальной программой организует ответственный исполнитель - отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с их полномочиями, определёнными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчётного года и по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленных Порядком.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Приложение № 1 к муниципальной программе

Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, участники мероприятий муниципальной программы | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 отчёт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план | Прогнозный период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 50,1 | 50,3 | 50,4 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,43 | 50,46 | Статистические данные |
|  |  | Количество аварий в системах отопления, водоснабжения, водо-отведения и электроснабжения коммунального комплекса Колпашевского района (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 6 | 2 | 1 | 0 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 4 | Не более 4 | Не более 4 | По данным Системы МКА ЖКХ |
|  |  | Уровень жилого фонда подключённого к сетям газоснабжения в отношении имеющего техническую возможность подключения (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 91,0 | 98,6 | 97,9 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | Соотношение кол-ва домовладений имеющих техническую возможность подключения к кол-ву подключённых домовладений (по данным отдела муниципального хозяйства, рассчитывается ежегодно нарастающим итогом по данным Газпром Газораспределение Томск и Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области) |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: Организация электро-, газоснабжение и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района | Количество проведённых мероприятий по ремонту (в т.ч. капитально-му) объектов коммунальной инфра-структуры Колпашевского района (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 7 | 2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Абсолютное значение мероприятий по ремонту (кол-во отремонтированных объектов), согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Протяжённость построенных газопроводов, (км) |  | 3,32 | 2,32 | х | х | х | х | х | 5 | х | х | По данным Газпром Газораспределение Новосибирск |
|  |  | Количество домовладений, получивших техническую возможность подключения к газопроводу, нарастающим итогом с начала реализации программы (ед.) |  | 72 | 57 | х | х | х | х | х | 20 | х | х |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения в границах поселений | Протяжённость сетей теплоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 0,144 | 0,0 | 0,68 | 0,39 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Абсолютное суммарное значение, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Протяжённость сетей электроснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 2,0 | 0,0 | 1,43 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | Протяжённость сетей водоснабжения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 0,11 | 0,14 | 0,33 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | Количество разработанных документов в сфере газификации населенных пунктов (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | х | х | Абсолютное значение разработанных документов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Содействие в организации теплоснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Сумма ИМБТ на организацию теплоснабжения (тыс. руб.) |  | 25133,6 | 32,6 | 25719,7 | 24678,6 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Сумма ИМБТ (компенсации и т.п.), согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Содействие в организации электроснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Сумма ИМБТ на организацию электроснабжения (тыс.руб.) |  | 9390,0 | 0 | 2785,6 | 9708,3 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Сумма ИМБТ, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Сумма ИМБТ на организацию водоснабжения (тыс.руб.) |  | 500,0 | 0 | 1000,0 | 8816,5 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Сумма ИМБТ, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах поселений | Кол-во поселений, которым оказана финансовая помощь в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | «Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения и водоотведения (данные из Решений Думы Колпашевского района)» |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5 Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Количество объектов капитального ремонта коммунальной инфраструктуры (ед) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6 Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | Доля убытков энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | 80 | 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Отчёт по соглашениям с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7 Содействие в организации газоснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в организации газоснабжения (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | х | х | Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в организации газоснабжения (данные из Решений Думы Колпашевского района) |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.8 Обслуживание и проведение ремонтных работ воздушной линии электропередачи, расположенной по адресу: Российская Федерация, Томская область, Саровское сельское поселение, СНТ «Мичуринец», сооружение 1, воздушная линия электропередачи 0,4 Кв. | Протяженность воздушной линии электропередачи, подлежащих обслуживанию и проведению ремонтных работ (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Согласно отчёту по соглашениям с Саровским сельским поселением Колпашевского района |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9 Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий | Количество станций подготовки питьевой воды, прошедших техническое обслуживание, ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Кол-во спроектированных, реконструированных, построенных объектов коммунальной инфраструктуры (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | 2 | 1 | 1 | х | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
|  |  | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения (ед.) |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Абсолютное значение единиц, согласно данным Газпром Газораспределение Новосибирск |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 Проектирование строительства газораспределительных сетей в населенных пунктах Колпашевского района | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | да | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 Строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах Колпашевского района | Техническая готовность объекта (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | х | 100 | х |  |  |
|  |  | Протяжённость построенных газопроводов (км) |  | х | х | х | х | х | х | х | 5 | х | х | Данные Газпром Газораспределение Новосибирск |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3 Проектирование объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | да | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4 Строительство объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Техническая готовность объекта (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | х | 50 | 100 | х |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Содействие в обеспечении сохранности муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района | Общая площадь муниципального жилого фонда поселений Колпашевского района, тыс.кв.м. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 50,6 | 46,8 | 46,5 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | Статистические данные |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1 Содействие в организации сохранности муниципального жилого фонда населённых пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) |  | Х | х | 2 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Содействие в обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района | Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями муниципального жилого фонда (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашевского района |
| 1.5 | Мероприятие 4.1. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность поселений Колпашевского района | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями муниципального жилого фонда (ед.) |  | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

| № п/п | Наименования задач, основных мероприятий, мероприятий | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы (подпрограммы), участники мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета | областного бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 1 муниципальной программы: Организация электро-, газоснабжение и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений | Всего | 284582,4 | 207637,4 | 0,0 | 76901,8 | 43,2 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 41647,0 | 38447,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 74447,4 | 43924,6 | 0,0 | 30522,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 151342,0 | 108119,8 | 0,0 | 43179,0 | 43,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 17146,0 | 17146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1 Содействие в организации теплоснабжения населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 131145,4 | 131145,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 28019,7 | 28019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 24678,6 | 24678,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 76716,3 | 76716,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 1730,8 | 1730,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2 Содействие в организации электроснабжения населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 25766,3 | 25766,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 6929,2 | 6929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 9708,3 | 9708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 8304,0 | 8304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 824,8 | 824,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3 Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 31354,9 | 31354,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 2989,7 | 2989,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 8816,5 | 8816,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 19276,7 | 19276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.4 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах поселений | Всего | 14318,4 | 14318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 14318,4 | 14318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.5 Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 22123,4 | 3044,8 | 0,0 | 19078,6 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 3708,4 | 508,4 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 4166,6 | 571,2 | 0,0 | 3595,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 14248,4 | 1965,2 | 0,0 | 12283,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.6 Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | Всего | 56917,4 | 0,0 | 0,0 | 56914,4 | 3,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 26927,4 | 0,0 | 0,0 | 26927,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 29990,0 | 0,0 | 0,0 | 29987,0 | 3,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.7 Содействие в организации газоснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.8 Обслуживание и проведение ремонтных работ воздушной линии электропередачи, расположенной по адресу: Российская Федерация, Томская область, Саровское сельское поселение, СНТ "Мичуринец", сооружение 1, воздушная линия электропередачи 0,4 Кв. | Всего | 1415,6 | 1415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1415,6 | 1415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.9 Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий | Всего | 1391,0 | 442,0 | 0,0 | 908,8 | 40,2 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1391,0 | 442,0 | 0,0 | 908,8 | 40,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 1 | Основное мероприятие 2 Проектирование, реконструкция, строительство и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1 Проектирование строительства газораспределительных сетей в населённых пунктах Колпашевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.2 Строительство газораспределительных сетей в населённых пунктах Колпашевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.3 Проектирование объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.4 Строительство объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 1 | Основное мероприятие 3 Содействие в обеспечении сохранности муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района | Всего | 1081,4 | 1081,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 408,3 | 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 343,6 | 343,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1 Содействие в организации сохранности муниципального жилого фонда населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 1081,4 | 1081,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 408,3 | 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 343,6 | 343,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4. Содействие в обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района | Всего | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность поселений Колпашевского района | Всего | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Всего | 287463,8 | 210518,8 | 0,0 | 76901,8 | 43,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 41976,5 | 38776,5 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 74855,7 | 44332,9 | 0,0 | 30522,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 153485,6 | 110263,4 | 0,0 | 43179,0 | 43,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 17146,0 | 17146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,

реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита

Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района

(наименование муниципальной программы)

| п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с ПСД (при наличии) или приобретаемого объекта | Наименование ГРБС | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита) | Наименование застройщика (заказчика) Объекта | Наименование учреждения, которому предоставляются бюджетные инвестиции, субсидии | Мощность (прирост мощности) Объекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объёма инвестиций на подготовку ПСД, всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции³, субсидии учреждениям⁴, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района (далее - ИМБТ) | Распределение общего объёма предоставляемых инвестиций (размера иных межбюджетных трансфертов, общего размера субсидий учреждения по годам реализации Объекта с выделением объёма инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)), тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Общий объём инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения) | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Прогноз-ный период |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Прогнозный период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Группа 1. Приобретение объектов капитального строительства в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистные сооружения Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского района | Строительство | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского района | 2000 м3/сут | 2026-2028 | ОБ, МБ | Проектирование – 18344,7 тыс.руб. Строительство – 304411,4 тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 18344,7 | 152205,7 | 152205,7 | 0,0 | ИМБТ поселениям Колпашевского района | ОБ (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 310118,3 | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18344,7 | 145886,8 | 145886,8 | х | х | х | х | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |