Утверждаю

Глава Колпашевского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф.Медных

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2015 год

Наименование ВЦП: «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления».

Наименование СБП: Администрация Колпашевского района

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |
| Содержание и обустройство площадок для размещения (хранения и захоронения) ТБО в границах района | 0503 | 6601402 | 244 | 2090,70639 | 2090,70639 | 0,00 | 100 | нет |
| Организация межпоселенческих мероприятий по охране окружающей среды | 0503 | 6601403 | 244 | 67,28435 | 67,28435 | 0,00 | 100 | нет |
| Итого по ВЦП | | | | 2157,99074 | 2157,99074 | 0,00 | 100 |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2015 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| Количество объектов размещения ТБО содержащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями | Шт. | 1 | 1 | 0,00 | - |
| Количество рекультивируемых объектов размещения ТБО | Шт. | 2 | 2 | 0,00 | - |
| ПСД, разработанная в соответствии с правилами и нормами | Шт. | 2 | 2 | 0,00 | - |
| Количество ртутьсодержащих ламп , утилизируемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями | Тыс. шт. | 2,0 | 3,173 | 158 | - |
| Межевое дело и подготовленный градостроительный план земельного участка | Шт. | 2 | 2 | 0,00 | - |
| Количество макулатуры сданной для переработке | Тонн | 5,0 | 0,0 | 100 | Недостаток средств |

Подготовлено:

Специалист 1 категории по экологии А.А.Зыкова