Утверждаю

И.о. Главы Колпашевского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б.Агеев

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2018 год

Наименование ВЦП: «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств».

Наименование СБП: Администрация Колпашевского района

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс. руб) | Факт  (тыс. руб) | Отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид  расходов | Тыс. руб  (гр4-р5) | %, гр5/  гр4\*100 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования. | 0409 | 67001  00000 | 240 | 2 926,30630 | 2 914,19561 | 12,11069 | 99,6 | Изменение мун. контракта по согласованию сторон. |
| Итого по ВЦП | | | | 2 926,30630 | 2 914,19561 | 12,11069 | 99,6 | - |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2018 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| 1. Круглогодичное функционирование автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяженностью 15,417 км.), и искусственных сооружений на них | км. | 15,417 | 15,417 | 100,0 | - |
| 2. Функционирование автомобильной дороги «Тогур-Иванкино» (автозимник) общей протяженностью 32,753 км., в течение суммарного срока действия ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с. Тогур) | км. | 32,753 | 32,753 | 100,0 | - |
| 3. Наличие и функционирование, в зимний период, двух ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка», общей протяженность 245 м. | м | 245 | 245 | 100,0 | - |

Подготовлено:

Главный специалист по ДХ, ТО и связи

отдела муниципального хозяйства

Администрации Колпашевского района Е.В. Кадыкова